# 20- FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR- FONAES

# RESUMEN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: **Instalación de veintiocho sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m3, en los Caseríos Los Chávez, Los Medina y Los Granados, Cantón Potrero Grande, Municipio y Departamento de Santa Ana.**

INSTITUCIÓN EJECUTORA: Asociación De Desarrollo Comunal Potrero Grande Abajo- ADESCOPOGA

UBICACIÓN: **Caseríos Los Chávez, Los Medina y Los Granados, Cantón Potrero Grande, Municipio y Departamento de Santa Ana.**

ÁREA DE GESTIÓN: **Conservación y Aprovechamiento Racional de los Recursos Hídricos**

ZONA: **Urbana ( ) Rural ( X )**

DURACIÓN DEL PROYECTO: **4 meses**

INICIO PROGRAMADO: **Septiembre de 2015**

POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA: **28 Familias.**

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: **Mejorar las condiciones socioeconómicas y la salud de los habitantes del Cantón Potrero Grande, Municipio y Departamento de Santa Ana, al disponer de agua de mejor calidad, liberando tiempo y recursos económicos y fomentando una actitud hacia la protección de los recursos naturales.**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

**El proyecto pretende beneficiar a 28 familias, generando unos 364 jornales y comprende desde la adecuación del terreno donde se construirá la losa hasta la implementación de los 28 sistemas de recolección de agua lluvia en forma individual, esperando proveer de cuatro cántaros de agua al día por familia, equivalentes a unos 100 litros por día, la captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo humano; el agua de lluvia es primeramente interceptada, luego es recolectada a través de los techos y por último es almacenada en 2 depósitos plásticos de 5 metros cúbicos de capacidad cada uno para su posterior uso, el modelo de captación de agua que se implementara tiene un beneficio adicional que es el de minimizar la contaminación del agua.**

METAS:

Instalación de 28 sistemas de captación de aguas lluvias**,** de 10m3.

Realizar 4 jornadas de capacitación a 56 beneficiarios.

Formar 1 Comité Ambiental Local – CAL.

Siembra y mantenimiento de 112 árboles frutales y forestales

FINANCIAMIENTO:

**Aporte FONAES 59,950.00**

Aporte Unidad Ejecutora 2,415.00

Aporte Comunidad beneficiaria 1,953.00

**Costo total del proyecto US$ 64,318.00**