Verapaz, 13 de octubre de 2017

Sra. Fátima Carolina Mejía Elías

Oficial de Información Pública

Presente

Estimada Señora Mejía

En respuesta a memorándum UAIP-0030 de fecha 10 de octubre de 2017, atentamente me permito informarle que los proyectos ejecutados por la Municipalidad desde enero de 2016 hasta la fecha son los siguientes:

**Proyecto 1**

* **Nombre del Proyecto:** Construcción de Bodega para Medicina en Unidad de Salud del Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 1,300.12
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 08/02/2016 al 11/03/16
* **Beneficiarios:** 7,108 habitantes del Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** No se contrató supervisión por no considerarse necesario.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica, por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató.

**Proyecto 2**

* **Nombre del Proyecto:** Construcción de Cancha de Basketball, Antiguo Centro Escolar del Cantón El Carmen, Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 18,538.23
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 18/05/2016 al 24/04/17
* **Beneficiarios:** 680 habitantes del Cantón El Carmen, Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** Ing. David Rafael Contreras Tobar
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica, por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta fotocopia de contrato firmado entre la Municipalidad de Verapaz y el supervisor. (Anexo 1)

**Proyecto 3**

* **Nombre del Proyecto:** Contrapartida Municipal para Construcción de Calle Principal de la Urbanización Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 23,349.52
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 25/08/2016 al 24/03/17
* **Beneficiarios:** 2,399 habitantes del casco urbano y colonias del Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración y coinversión del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano - Fondo de Conservación Vial y La Geo, S.A. de C.V., el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** Estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica, por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.

**Proyecto 4**

* **Nombre del Proyecto:** Adecuación de Espacios Públicos para Personas Adultas Mayores del Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 6,540.70
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FISDL “989-SIS-Nuestros Mayores Derechos II-2014”
* **Tiempo de Ejecución:** Del 10/10/2016 al 16/12/16
* **Beneficiarios:** 421 habitantes de la Colonia Salamanca, Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** Estuvo a cargo de la Arq. María Lorena Alvarado de Deras, Asesora Municipal asignada por el FISDL.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica, por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató supervisión.

**Proyecto 5**

* **Nombre del Proyecto:** Suministro de 130 lámparas LED tipo cobra de 60 Watts para Alumbrado Público del Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 39,990.60
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 10/01/2017 a la fecha.
* **Beneficiarios:** 7,108 habitantes del Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Eco Solar, S.A. de C.V.
* **Supervisión:** No se requería contratación de supervisión, por la naturaliza del proyecto.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta fotocopia de contrato. (Anexo 2)
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la naturaleza del proyecto.

**Proyecto 6**

* **Nombre del Proyecto:** Reparación de Instalaciones del Centro de Atención Integral del Caserío Nuevo Oriente, Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 1,584.18
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 18/01/2017 al 23/03/2017.
* **Beneficiarios:** 878 habitantes del Cantón San Isidro, Municipio de Verapaz.
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** No se contrató supervisión, por no considerarse necesario.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató.

**Proyecto 7**

* **Nombre del Proyecto:** Reparación de Casa Comunal del Cantón San Pedro Agua Caliente, Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 4,483.96
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 18/01/2017 al 24/04/2017.
* **Beneficiarios:** 256 habitantes del Cantón San Pedro Agua Caliente, Municipio de Verapaz.
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** No se contrató supervisión, por no considerarse necesario.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató.

**Proyecto 8**

* **Nombre del Proyecto:** Construcción de Sanitarios e Introducción de Agua Potable Domiciliar en seis viviendas en asentamiento humano del Cantón San Juan Buena Vista, Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 2,173.89
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 18/01/2017 al 24/02/2017.
* **Beneficiarios:** 6 familias del asentamiento humano del Cantón San Juan Buena Vista, Municipio de Verapaz.
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** No se contrató supervisión, por no considerarse necesario.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató.

**Proyecto 9**

* **Nombre del Proyecto:** Construcción de Cancha de Basketball en Cantón San Juan Buena Vista, Municipio de Verapaz, departamento de San Vicente.
* **Costo Total de la Obra:** $ 36,594.03
* **Fuente de Financiamiento:** Préstamo Bancario que se cancelará con Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 02/05/2017 al 21/07/2017.
* **Beneficiarios:** 411 habitantes del Cantón San Juan Buena Vista, Municipio de Verapaz.
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** Ing. Neydy Carolina García Sigarán
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta fotocopia de contrato firmado entre la Municipalidad de Verapaz y la supervisora. (Anexo 3)

**Proyecto 10**

* **Nombre del Proyecto:** Concreteado de Tramo de Calle hacia la Cancha de Futbol, en Cantón San Antonio Jiboa, Municipio de Verapaz, departamento de San Vicente.
* **Costo Total de la Obra:** $ 32,872.71
* **Fuente de Financiamiento:** Préstamo Bancario que se cancelará con Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 24/04/2017 al 07/07/2017.
* **Beneficiarios:** 823 habitantes del Cantón San Antonio Jiboa, Municipio de Verapaz.
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** Ing. Neydy Carolina García Sigarán
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta fotocopia de contrato firmado entre la Municipalidad de Verapaz y la supervisora. (Anexo 3)

**Proyecto 11**

* **Nombre del Proyecto:** Reparación de Empedrado de Calle que conduce de Lotificación el Tablón a Cantón San Antonio Jiboa (Se registra dentro del proyecto “Limpieza y Chapeo de Calles y Caminos Vecinales”)
* **Costo Total de la Obra:** $ 3,748.68
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 01/06/2017 al 27/07/2017.
* **Beneficiarios:** 823 habitantes del Cantón San Antonio Jiboa, Municipio de Verapaz.
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** No se contrató supervisión por no considerarse necesario.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató supervisión.

**Proyecto 12**

* **Nombre del Proyecto:** Mejoras en Cancha Municipal de Futbol, Municipio de Verapaz, departamento de San Vicente.
* **Costo Total de la Obra:** Contrato Inicial $ 128,520.47 + Orden de Cambio # 1 $ 11,637.36, haciendo un total de $ 140,157.83
* **Fuente de Financiamiento:** Préstamo Bancario que se cancelará con Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 13/07/2017 a la fecha.
* **Beneficiarios:** 7,108 habitantes del Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Waltervenez, S.A. de C.V.
* **Supervisión:** Raso Arquitecto, S.A. de C.V.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta fotocopia de contrato y Adenda firmada entre la Municipalidad de Verapaz y la empresa ejecutora. (Anexo 4 y Anexo 5)
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta fotocopia de contrato firmado entre la Municipalidad de Verapaz y la empresa supervisora. (Anexo 6)

**Proyecto 13**

* **Nombre del Proyecto:** Contrapartida Municipal para la construcción de cerca perimetral y colocación de material selecto para construcción de Casa de la Mujer de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 6,000.00
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 20/03/2017 a la fecha.
* **Beneficiarios:** 7,108 habitantes del Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** AsociaciónMovimiento Salvadoreño de Mujeres
* **Supervisión:** Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres es la responsable directa de la ejecución del proyecto.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque la Unidad de Proyecto de la Alcaldía Municipal de Verapaz, realiza la función de supervisión.

**Proyecto 14**

* **Nombre del Proyecto:** Sustitución de Techo, Reparación y Pintura de Puertas y Ventanas de Casa Comunal de Cantón San Jerónimo Limón, Municipio de Verapaz.
* **Costo Total de la Obra:** $ 3,015.02
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 18 al 26/09/2017.
* **Beneficiarios:** 246 habitantes del Cantón San Jerónimo Limón, Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** Considerando que el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Administración, el responsable fue la Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Supervisión:** No se contrató supervisión por no considerarse necesario.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica por la modalidad de ejecución.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque no se contrató supervisión

**Proyecto 15**

* **Nombre del Proyecto:** Introducción de Energía Eléctrica en Caserío Nuevo Oriente, Cantón San Isidro, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente.
* **Costo Total de la Obra:** $ 12,518.58, en Coinversión con DEL SUR, S.A. de C.V. El aporte de la Municipalidad es de $ 6,885.21
* **Fuente de Financiamiento:** Fondos FODES 75%
* **Tiempo de Ejecución:** Del 18/09/2017 a la fecha.
* **Beneficiarios:** 29 familias del Caserío Nuevo Oriente, Cantón San Isidro, Municipio de Verapaz
* **Responsable de Ejecución de la Obra:** DEL SUR, S.A. de C.V.
* **Supervisión:** Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Verapaz.
* **Contenido del Contrato de Ejecución, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** Se adjunta presupuesto, porque el convenio está en proceso de firma.
* **Contenido del Contrato de Supervisión, con relación a modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías:** No aplica porque la Municipalidad ejercerá la función de supervisión.

|  |
| --- |
| **CONFIRMACION DE RECIBIDO**  |
| LUGAR Y FECHA: |
| NOMBRE: |
| FIRMA Y SELLO: |

Esperando que dicha información sea de su utilidad,

Atentamente,

Lic. Mauro Edilberto Meléndez Calderón

Jefe UACI Alcaldía Municipal de Verapaz