**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

**RESUMEN PROYECTOS PERIODO MARZO – JUNIO 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | **UBICACIÓN EXACTA** | **COSTO TOTAL** | **FUENTE DE FINANCIA-MIENTO** | **TIEMPO DE EJECUCION** | **BENEFICIADOS** | **EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA** | **FUNCIONARIO RESPONSABLE** | **CONTENIDO DEL CONTRATO** |
| **HABILITACION EX CINE GAVIDIA COMO ALBERGUE** | 8ª calle poniente y avenida Gerardo Barrios #101,San Miguel, Departamento de San Miguel | $22,222.28 | Fondos GOES | Marzo-Junio 2020 | 10,000 familias | * Dirección Infraestructura y Mantto. MIGOBDT
* Dirección de Albergues MIGOBDT
* Ministerio de Obras Públicas
* Dirección de Centros Penales (apoyo Privados de Libertad)
 | Arq. Francisco José Portillo | * Habilitación de Sanitarios
* Construcción de Duchas
* Habilitación de espacios para cocina, dormitorios, administración, bodega, etc.
* Pintado de paredes y losas
* Reparación de techos
 |
| **HABILITACION EX CINE LEMPA COMO ALBERGUE** | 3ª avenida sur y 6ª calle poniente, Barrio el Centro, Nueva Concepción, Chalatenango | $21,012.17 | Fondos GOES  | Marzo-Junio 2020 | 10,000 familias | * Dirección Infraestructura y Mantto. MIGOBDT
* Dirección de Albergues MIGOBDT
* Ministerio de Obras Públicas
* Dirección de Centros Penales (apoyo Privados de Libertad)
 | Arq. Francisco José Portillo | * Habilitación de Sanitarios
* Construcción de Duchas
* Habilitación de espacios para cocina, dormitorios, administración, bodega, etc.
* Pintado de paredes y losas
* Reparación de techos
 |
| **HABILITACION “MEGA ALBERGUE CENTRO CIVICO CUSCATLAN “** | 8º Calle Oriente, Cojutepeque, Depto. De Cuscatlán. | $11,203.48 | Fondos GOES | Junio-Julio 2021 | 200 familias | * Dirección Infraestructura y Mantto. MIGOBDT
* Dirección de Albergues MIGOBDT
* Ministerio de Obras Públicas

Dirección de Centros Penales (apoyo Privados de Libertad) | Arq. Francisco José Portillo | * Habilitación de Sanitarios
* Construcción de Duchas
* Habilitación de espacios para cocina, dormitorios, administración, bodega, etc.
* Pintado de paredes y losas
* Reparación de techos
 |