|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **NOMBRE DE LA OBRA** | **FECHA** | **UBICACIÓN** | **COSTO TOTAL** | **FINANCIAMIENTO** | **BENEFICIARIOS** | **TIEMPO DE EJECUCIÓN** | **EJECUTOR** | **SUPERVISOR** | **FUNCIONARIO RESPONSABLE** | **FORMA DE PAGO** | **GARANTÍAS** | **AVANCE DE LA OBRA** |
| 1 | proyecto pavimentación de pasaje el mango y el Pepeto pasaje 3 y 4 | 22/5/2017 | lotificación loma linda catón el Barillo, Zaragoza la libertad | $37,000  | FODES 75% |   | noventa dias | alcaldía municipal de Zaragoza | Brian Adalberto Torres Ángel | administración |   | n/a | terminado 12 de agosto 2017 |
| 2 | proyecto de pavimentación de trecientos metros de calle principal en comunidad la vega | 7/31/2017 | Cantón san Sebastián Asocio, Zaragoza la libertad la vega 1 | $36,003  | FODES75% | todos los habitantes de la colonia la vega 1 | 40 dias | alcaldía municipal de Zaragoza | Brian Adalberto Torres Ángel | administración | por medio de chequera | n/a | 20% |
| 3 | proyecto construcción de paren perimetral y protección en c.e. |   | cantón el Barillo, Zaragoza la libertad | $1,681  | FODES 75% | estudiantes de centro escolar cantón el Barillo | 00 dias | alcaldía municipal de Zaragoza | Brian Adalberto Torres Ángel | administración | por medio de chequera | n/a | 80% |
| 4 | proyecto construcción de cordón cuneta y Baden comunidad loma linda y pasaje san Cristóbal, pasaje dos y cuatro y calle número 6 de colonia el zaite n°2 |   | loma linda y Lot. el zaite dos, Zaragoza la libertad | $13,999  | FODES75% | com. loma linda. pasaje san Cristóbal y el zaite | 36 dias | alcaldía municipal de Zaragoza | Bryan Adalberto Torres Ángel | administración | por medio de chequera | n/a | terminado |
| 5 | proyecto compra de lámparas led | 4/12/2017 | municipio de Zaragoza | $43,935  | fodes 75% | habitantes de todo el municipio | año 2017 | alcaldía municipal de Zaragoza |   | administración |  por medio de chequera | n/a | en ejecución |
| 7 | programa municipal de fomento y participación activa de las mujeres del municipio de Zaragoza |   | todo el municipio de Zaragoza | $15,000  | fodes 75% | todas las mujeres del municipio que requieran el servicio | 365 dias del año 2017 | alcaldía municipal de Zaragoza | Silvia Patricia Pérez  | administración | chequera | n/a | en  |
| 8 | programa municipal cultural artístico, educativo y participativo del municipio de Zaragoza.  |   | alcaldía municipal de Zaragoza | $15,000  | fodes 75% | niños jóvenes y adultos del municipio | 365 dias del año 2017 | alcaldía municipal de Zaragoza | María Teresa Hernández | administración | chequera | n/a | en ejecución |
| 9 | proyecto pavimentación de 150 metros de av. ppal. en col altos del rio. | 9/11/2017 | a un kilómetro de distancia de esta municipalidad | $24,325  | fodes 75% | todos los habitantes de la colonia altos del rio | 60 dias  | a un kilometro  | María Olmedo |  administración | chequera | n/a | en ejecución |
| 10 | celebración del día de las madres |   | alcaldía municipal de Zaragoza | $7,003  | fodes 75% | madres del municipio | 1 día | alcaldía municipal de Zaragoza | Verónica Alfaro Galicia, Sindica y Ana Milagro Paz concejal | administración | chequera |  n/a | ejecutado |
| 11 | compra de láminas para personas de escasos recursos |   | alcaldía municipal de Zaragoza | $9,989..76 | fodes 75% | personas de la tercera edad y madres solteras de este municipio | 15 dias  | alcaldía de Zaragoza | Ana milagro Paz Peña concejal | administración | chequera | n/a | ejecutado |
| 12 | cambio de cerco perimetral de malla de nylon por malla ciclón en canchas de futbol de polideportivo | 23 de junio 2017 | alcaldía municipal de Zaragoza | $43,200  | fodes 75% | 50 becas para estudiantes universitarios y 25 becas para estudiantes de bachillerato | 12 meses del año | alcaldía municipal de Zaragoza | María Teresa Hernández y Henry Barillas  | administración | chequera | n/a | ejecución |
| 13 | plan bacheo en diferentes calles del municipio de Zaragoza | 1/1/2017 | diferentes calles del municipio | $21,366  | fodes 75% | habitantes de todo el municipio | año/2017 | diferentes calles del municipio | Brian Adalberto TTorres Ángel | administración | chequera | n/a | en ejecución |
| 14 | pavimentación de pasaje n°1 de la col. villas de Zaragoza | 6/19/2017 | a 1 kilómetro de la alcaldía | $26,233  | fodes 75% | todos los habitantes de la col. villas de Zaragoza | 72 dias | alcaldía municipal de Zaragoza | Brian Adalberto Torres Ángel | administración | chequera | n/a | terminado 12 de agosto 2017 |
| 15 | proyecto mejoramiento de pasaje com. corinto uno | 12/12/2016 | a 4 kilómetros de la alcaldía | $14,230  | fodes 75% | habitantes de comunidad corinto uno | 48 dias | alcaldía municipal de Zaragoza | Brian Adalberto Torres Ángel | administración | chequera | n/a | terminado 10 de junio 2017 |
| 16 | pavimentación de pasaje ppal. de com. el progreso |   | a 2 kilómetros de la alcaldía | $18,000  | fodes 75% | habitantes de la com. | 72 dias | alcaldía municipal de Zaragoza | María Teresa Hernández y santos Rodolfo chicas | administración | chequera | n/a | sin iniciar |
| 17 | pavimentación de pasaje ppal. de com. buena vista | 6/12/2017 | a 1 kilómetro y medio de la alcaldía  | $11,999  | fodes 75% | habitantes de la comunidad | 60 dias  | alcaldía municipal de Zaragoza | María Teresa Hernández y Santos Rodolfo chicas | administración | chequera | n/a | terminado22 de julio |
| 18 | pavimentación de 150 metros. de pje. ppal. de la com. quinta Miramar | 09 de agosto 2017 | a 3 kilómetros de la alcaldía | $31,559  | fodes 75% | habitantes de la com. |   | alcaldía municipal de Zaragoza | Mercedes Guadalupe Gámez y José salvador Abrego | administración | chequera | n/a | terminado 09 de sep 2017 |
| 19 | cordón cuneta de calle ppal. del caserío la esmeraldita |   | a 6 kilómetros de la alcaldía |   | fodes 75% | habitantes de la comunidad | 36 dias | alcaldía municipal de Zaragoza |   | administración | chequera | n/a | en ejecución |
| 20 | construcción de 35 metros. de gradas en el pje. # 3 de col. san Cristóbal | 11 de sep. 2017 | a 2 kilómetros de la alcaldía | $6,916  | fodes 75% | habitantes de la com. |   | alcaldía municipal de Zaragoza | Rogelio Acebedo y Carlos a. Maldonado | administración | chequera | n/a | en ejecución |