ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAZAPA

AUDITORIA INTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

EXAMEN ESPECIAL A LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN

GUAZAPA, FEBRERO DE 2019.

I N D I C E

C O N T E N I D O				                               	                P A G I N A

#### I.	ANTECEDENTES DEL EXAMEN	                                                    1

II.	OBJETIVOS Y ALCANCE DEL EXAMEN                                               1

III.	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS	                             1-2

IV.	RESULTADOS DEL EXAMEN		                                                  2-4

V.    SEGUIMIENTO A AUDITORIAS                                                                5

VI.   RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE EXAMEN                             5

ESPECIAL

VII.    PÁRRAFO ACLARATORIO                                                                     5

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAZAPA,

Departamento de San Salvador.

- ANTECEDENTES DEL EXAMEN.

El presente Informe del Examen Especial a Proyectos, Programas y Compras por Libre Gestión, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, contiene la evaluación realizada a los gastos en Proyectos, Programas y Compras por Libre Gestión, de conformidad a las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA

## 2.1. Objetivo General

Emitir un informe de Examen Especial Ejecución a Proyectos Programas y Compras por Libre Gestión, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que contenga el resultado del examen a la legalidad de los gastos de la Municipalidad, de conformidad a Normas de Auditoría Interna Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, según Plan de Trabajo 2018.

2.2 Objetivos Específicos

- Verificar que el presupuesto aprobado fue ejecutado según las asignaciones respectivas

- Comprobar mediante técnicas y procedimientos de auditoría, la razonabilidad y elegibilidad de los ingresos y egresos;

- Evaluar que las adquisiciones de bienes y servicios se efectuaron en cumplimento a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

- Evaluar el proceso administrativo, ejecución y liquidación de proyectos infraestructura y programas sociales; efectuados en el período de examen la Municipalidad.

2.3. Alcance de la Auditoria

El alcance de los procedimientos a utilizarse en la muestra seleccionada, para los Ingresos; serán ejecutados de conformidad a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República; Código Municipal y con el cumplimiento de las Normas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de Hacienda; y demás disposiciones legales aplicables a la Alcaldía Municipal de Guazapa, Departamento de San Salvador.

III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Pruebas sustantivas

Con las cuales comprobare la autenticidad de los hechos económicos que se incluyen en los estados financieros del período auditado y verificaremos que la utilización de los recursos asignados en el presupuesto haya sido racionalmente para los fines establecidos.

Pruebas de cumplimiento

Donde se verificará que la Entidad haya observado todos los aspectos importantes relacionados con leyes, reglamentos y otras normas aplicables a su funcionamiento.

Pruebas de control

Para verificar la efectividad de los controles, tanto administrativos como financieros.

En base a los componentes de mayor importancia para este examen, las pruebas han sido orientadas entre otras a:

a) Evaluar que la programación de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria sea de acuerdo a los Proyectos y Programas ejecutados;

b) Verificar el Control Interno implementado en el área de Proyectos;

c) Constatar el cumplimiento de los objetivos descritos en el Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, Ley UACI del Administrador de Contratos y jefe UACI;

d) Verificar el cumplimiento legal de los Registros Contables; y

e) Determinar que la información presentada en los Estados Financieros, es adecuada y suficiente de conformidad a Principios de Contabilidad Gubernamental.

- RESULTADOS DEL EXAMEN.

Los resultados obtenidos en el desarrollo del examen son los siguientes:

1.- EXPEDIENTES DE PROYECTOS INCOMPLETOS

Al revisar los Expedientes de los Proyectos siguientes:

| No. | Nombre del Proyecto | Monto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asfaltado de Pasajes en Colonia Jardines del Campo | $ 49,640.11 |
| 2 | Asfaltado en Colonia Espíritu Santo | $ 44,804.38 |
| 3 | Pavimentación de Tramo, calle caserío Santa Barbarita | $ 49,215.15 |
| 4 | Pavimentación de Tramo Calle Cantón Santa Bárbara | $ 49,951.18 |
| 5 | Asfaltado de tramo de calle en Colonia San Antonio No. 2 | $ 107,445.79 |

Constatamos que carecen de:

- El acuerdo de ratificación de los proyectos no se encuentra llenos ni firmados por el alcalde y secretario;

- En acta de evaluación y acta de apertura falta firma del Ing. Morales Canjura y del miembro de la comunidad;

- No encontramos solicitud de los proyectos por parte de las comunidades;

- No encontramos el Plan de Inversión;

- En Proyecto Santa Barbarita el acta de evaluación de ofertas carece de firmas de 5 miembros de dicha comisión;

- En Proyecto Santa Barbarita, faltan ofertas de Inversiones ASHL; y

- No encontramos informes de avance de la ejecución de los contratos por parte del Administrador de Contratos.

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece, lo siguiente:

ADMINISTRADORES DE CONTRATOS (9)

Art. 82-Bis. - LA UNIDAD SOLICITANTE PROPONDRÁ AL TITULAR PARA SU NOMBRAMIENTO, A LOS ADMINISTRADORES DE CADA CONTRATO, QUIENES TENDRÁN LAS RESPONSABILIDADES SIGUIENTES:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES; ASÍ COMO EN LOS PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS;

ELABORAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E INFORMAR DE ELLO TANTO A LA UACI COMO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS PAGOS O EN SU DEFECTO REPORTAR LOS INCUMPLIMIENTOS;

INFORMAR A LA UACI, A EFECTO DE QUE SE GESTIONE EL INFORME AL TITULAR PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A LOS CONTRATISTAS, POR LOS INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES;

CONFORMAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TAL MANERA QUE ESTÉ CONFORMADO POR EL CONJUNTO DE DOCUMENTOS NECESARIOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES REALIZADAS DESDE QUE SE EMITE LA ORDEN DE INICIO HASTA LA RECEPCIÓN FINAL;

ELABORAR Y SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, LAS ACTAS DE RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY;

REMITIR A LA UACI EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, EN CUYOS CONTRATOS NO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS, EL ACTA RESPECTIVA; A FIN DE QUE ÉSTA PROCEDA A DEVOLVER AL CONTRATISTA LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES;

GESTIONAR ANTE LA UACI LAS ÓRDENES DE CAMBIO O MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, UNA VEZ IDENTIFICADA TAL NECESIDAD;

GESTIONAR LOS RECLAMOS AL CONTRATISTA RELACIONADOS CON FALLAS O DESPERFECTOS EN OBRAS, BIENES O SERVICIOS, DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE BUENA OBRA, BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, E INFORMAR A LA UACI DE LOS INCUMPLIMIENTOS EN CASO DE NO SER ATENDIDOS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS; ASÍ COMO INFORMAR A LA UACI SOBRE EL VENCIMIENTO DE LAS MISMA PARA QUE ÉSTA PROCEDA A SU DEVOLUCIÓN EN UN PERÍODO NO MAYOR DE OCHO DÍAS HÁBILES;

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE ESTABLEZCA ESTA LEY, SU REGLAMENTO Y EL CONTRATO. (9)

La deficiencia se debe a que el Administrador de Contratos no cumplió con las tareas encomendadas por la Ley UACI.

El efecto que da este incumplimiento se ve reflejado en la conformación de los expedientes y no existe evidencia suficiente y competente de los procesos realizados en cada Proyecto.

COMENTARIOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DESPUÉS DE LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME

La Administración no emitió comentarios

COMENTARIOS EMITIDOS POR EL AUDITOR

Que la Administración no emita comentarios da por aceptada la observación

- SEGUIMIENTO A AUDITORIAS ANTERIORES

- SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

En Auditoria realizada por la Corte de Cuentas al periodo 2016, no dejaron ninguna recomendación relativa a Proyectos.

2.- RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA

2.1 AUDITORIA INTERNA

No hay informes de Auditoria Interna debido a que fui contratada desde el 15 de agosto de 2017 y no realicé exámenes relativos a esta actividad.

2.2. AUDITORIA EXTERNA

Durante el periodo sujeto a examen la Municipalidad no contrató los servicios de Auditoria Externa.

V. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE EXAMEN ESPECIAL AL CONTROL       INTERNO

No se emiten recomendaciones

VI. PÁRRAFO ACLARATORIO

Este informe se refiere únicamente al Examen Especial a los Ingresos por Impuestos y tasas Municipales, correspondiente al periodo de enero a diciembre de dos mil diecisiete.

San Salvador a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil diecinueve.

DIOS    UNIÓN LIBERTAD

ROSA MARÍA AGUILAR FUENTES.

Auditora Interna.