|  |
| --- |
| **PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2016** |
| **N°** | **Ubicación del proyecto** | **Costo total** | **Fuente de financiamiento** | **N° de Habitantes Beneficiarios** | **Tiempo de ejecución** | **Entidad ejecutora** | **Entidad supervisora** | **Responsable** | **Forma de pagos** |
| 1 | CONFORMACIÓN DE CALLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $125,000.00 | 75% FODES | 19,904 HABITANTES | ENERO/ DICIEMBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 2 | ENGRAMADO DE CANCHA DE COLONIA SANTA ELENA, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2016 | $9,682.73.00 | 75% FODES | 1,678 HABITANTES | MARZO/ JUNIO | ALCALDIA MUNICIPAL  | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 3 | INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES, CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOYO SECO MEJORADO Y CORDON CUNETA EN PARCELACION LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016. | $39,930.00 | 75% FODES | 120 HABITANTES | MARZO/ AGOSTO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 4 | CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN ZONA VERDE DE COMUNIDAD ACHICHILCO, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $3,092.85.00 | FONDOS PESS | 700 HABITANTES | ABRIL/ MAYO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | CONVENIO |
| 5 | CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN ZONA VERDE DE COLONIA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $3,092.94 | FONDOS PESS | 1,083 HABITANTES | ABRIL/ MAYO | ALCALDIA MUNICIPAL  | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | CONVENIO |
| 6 | REPARACION DE TECHO EN CASA COMUNAL DE URBANIZACION FLORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $1,847.73 | 75% FODES | 4,020 HABITANTES | ABRIL/ MAYO | ALCLADIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 7 | CONTRAPARTIDA MUNICPAL EN PROYECTO: INTRODUCCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS SAN ROQUE Y CENTROAMERICA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $20,887.89 | 75% FODES | 500 HABITANTES | ABRIL/ AGOSTO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 8 | CONTAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PUENTE MODULAR METALICO DE 30.48 MTS MARCA ACROW 1 CARRIL, EN CANTON CUTUMAYO, SAN VICENTE 2016 | $60,165.30 | 75% FODES | 830 HABITANTES | MAYO/ SEPTIEMBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 9 | COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE A LA MOLIENDA, COLONIA SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $28,616.90 | 75% FODES | 275 HABITANTES | MAYO/ JUNIO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 10 | MANTENIMIENTO VIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO, SAN VICENTE, 2016 | $60,883.95 | 75% FODES | 34,608 HABITANTES | MAYO/ DICIEMBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 11 | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD CALIFORNIA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $13,796.73 | 75% FODES | 1,280 HABITANTES | MAYO/ JUNIO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 12 | CONCRETADO EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTON EL REBELDE, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $21,568.20 | 75% FODES | 760 HABITANTES | JUNIO/ AGOSTO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 13 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTON SAN ANTONIO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $3,622.30 | 75% FODES | 1,175 HABITANTES | JUNIO/ JULIO | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 14 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DEMLOTIFICASION SAN JOSE LA GLORIA, CANTON FLORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $18,806.55 | 75% FODES | 500 HABITANTES | AGOSTO/ SEPTIEMBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 15 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE PARCELACION JIBOA, #1 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $58,692.00 | 75% FODES | 1,500 HABITANTES | AGOSTO/ SEPTIEMBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 16 | ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL PARA ESPACIOS DE VENTA UBICADO SOBRE CALLE QUIÑONEZ DE OSORIO Y 7ª AV. NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $4,524.85 | 75% FODES |  | SEPTIEMBRE/ OCTUBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |
| 17 | ENGRAMADO DE CANCHA UBICADA EN INSTALACION DE EX ISDEM, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2016 | $7,801.56 | 75% FODES | 1,719 HABITANTES | SEPTIEMBRE/ NOVIEMBRE | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | POR ADMINISTRACION |