|  |
| --- |
| **PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2017** |
| **N°** | **Ubicación del proyecto** | **Costo total** | **Fuente de financiamiento** | **N° de Beneficiarios** | **Tiempo de ejecución** | **Entidad ejecutora** | **Entidad supervisora** | **Responsable** | **Forma de pagos** |
| 1 | CONCRETEADO EN TRAMO DE 14 CALLE PONIENTE, ENTRE 7ª AVENIDA SUR Y 1ª AVENIDA SUR" | $ 24,143.63 | 75% FODES |  | 3 MESES | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 2 | Instalación de bomba sumergible de 5 HP y tubos de 11/2 pulgadas en Caserío los Jobos, Cantón El Rebelde, municipio de San Vicente. | $ 28,315.35 | 75% FODES |  | 8 MAYO/ 24 MAYO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 3 | Empedrado Fraguado en Calle el Tempisque de la Colonia Santa Rosa, municipio de San Vicente | $ 28,315.35 | 75% FODES |  | 1 MESSEPT/2017 | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 4 | Colocación de Malla Ciclón en Cancha de Futbol de la Colonia Navarra No.1 del municipio de San Vicente | $ 3,432.00 | 75% FODES |  | 1 MES APROX.26 SEPT/30 OCT. | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 5 | Colocación de Malla Ciclón en Cancha de Colonia Brisas de Jiboa No.2 Cantón Dos Quebradas del municipio de San Vicente | $ 3,432.00 | 75% FODES |  | 27 MARZO/22 ABRIL | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 6 | Concretado en tramo de 2° calle poniente entre avenida victoria y 11° avenida sur. | $ 33,703.50 | 75% FODES |  | 1 MESMARZO/ABRIL | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 7 | Concretado y Reparación de Cordón Cuneta en Pasaje San José No. 2. Barrió El Calvario. Municipio de San Vicente. | $ 13,248.53 | 75% FODES |  | 22 MAYO/ 10 JUNIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 8 | Empedrado Fraguado Tramo de Calle Principal de Colonia San Benito. Municipio de San Vicente | $ 23,005.80 | 75% FODES |  | 22 MAYO/ 10 JUNIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 9 | Reparación de gradas en comunidad Jovel y Jazmín municipio de San Vicente | $ 993.85 | 75% FODES |  | 8 MAYO/ 20 MAYO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 10 | Empedrado Fraguado en Tramo de Calle Principal Caserío El Guarumo, Cantón Obrajuelo, municipio de San Vicente | $ 20,899.58 | 75% FODES |  | 1 MES18 JULIO/ 18 AGOSTO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 11 | Empedrado Fraguado en Tramo de Calle Principal de Caserío Las Flores, Cantón Parras Lempa, municipio de San Vicente. | $ 24,602.58 | 75% FODES |  | 22 AGOSTO/ 19 SEPT | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 12 | Mantenimiento de Tiangue, municipio de San Vicente. | $ 5,916.35 | 75% FODES |  | 1 MES ½ APROX. 19 JUNIO/29 JULIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 13 | Contrapartida para el Mejoramiento de Arriate Central en 1ª Calle Oriente entre la 10ª Avenida Norte y 8ª Avenida Norte, Barrio El Santuario, municipio de San Vicente. | $4,028.48 | 75% FODES |  | 21 DIAS14JUNIO/5 JULIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 14 | Colocación de Mezcla Asfáltica en Tramo de Calle Antigua a Amapulapa, municipio de San Vicente | $28,994.75 | 75% FODES |  | 11 MAYO/ 31 MAYO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 15 | Colocación de Mezcla Asfáltica en Calle Principal de Colonia Divina Providencia, municipio de San Vicente. | $22,009.19 | 75% FODES |  | 1 MESSEPT/2017 | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 16 | Contrapartida Municipal para La Construcción de Muro Perimetral, en Centro Escolar Parcelación Jiboa del municipio de San Vicente. | $2,304.00 | 75% FODES |  | 4 MESESMAYO /SEPT | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 17 | Nivelación de Empedrado en Tramo de Pasaje No. 2 de Colonia Vaquerano entre 12 Calle Oriente y Carretera hacia Zacatecoluca, municipio de San Vicente. | $4,926.05 | 75% FODES |  | 1 MES27 SEPT/24 OCT. | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 18 | Construcción de pasarela en final calle principal de colonia Centro américa, municipio y departamento de San Vicente. | $4,828.15 | 75% FODES |  | 1 MES28 FEB/28 MARZO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 19 | Limpieza y Pintura de la Torre del municipio de San Vicente. | $3,716.00 | 75% FODES |  | 8 MAYO/ 03 JUNIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 20 | Concretado en Tramo de 10ª Calle Poniente, entre 11 Avenida Sur y 7ª Avenida Sur Barrio San Juan de Dios, municipio de San Vicente. | $29,564.00 | 75% FODES |  | 1 MES C/ 1 SEMANA24 ABRIL/01 JULIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 21 | Ampliación del Sistema de Agua Potable en Comunidad Parras Lempa, del municipio de San Vicente. | $875.00 | 75% FODES |  | 11 JULIO/27 JULIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 22 | Empedrado Fraguado en Tramo de Calle Principal de Urbanización Flores, municipio de San Vicente | $40,043.15 | 75% FODES |  | 1 MES C/1 SEMANA24 ABRIL/ 03 DE JUNIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 23 | Empedrado Fraguado y Nivelación de Empedrado con Mezcla Asfáltica en Frio en dos tramos de Calle de Caserío Junquillal, Cantón San Francisco Chamoco, municipio de San Vicente | $18,802.11 | 75% FODES |  | 23 OCT AL 18 NOV. | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 24 | Conformación de Calles en Zonas Rurales del municipio de San Vicente, año 2,017 | $100,000 | 75% FODES |  | 12 MESESENE/DIC. | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 25 | Contrapartida municipal de proyecto introducción del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en comunidad Antón Flores, municipio de San Vicente, departamento de San Vicente. | $45,246.28 | 75% FODES |  | 7 MESESENERO/ JULIO | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 26 | Mantenimiento de Parque Infantil Indalecio Miranda, ubicado en Cuarta Calle Oriente y Segunda Avenida Sur, del Municipio de San Vicente. | $10,471.18 | 75% FODES |  | OCT. / NOV. | ALCALDIA SAN VICENTE  | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 27 | Mantenimiento Vial en el Área Urbana del municipio de San Vicente, Año 2,017. | $125,000.00 | 75% FODES |  | 12 MESESENERO/DIC | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 28 | Contrapartida Municipal para la Construcción de Pasarela en Comunidad San Fernando y Divina Providencia. Municipio de San Vicente y Departamento de San Vicente. | $10,066.15 | 75% FODES |  | 07 NOV AL 27 DIC. | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 29 | Re engramado en parque municipal Antonio José Cañas, del municipio de San Vicente. | $4,996.75 | 75% FODES |  | 3 MESESSEPT/ DIC | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |
| 30 | Empedrado Fraguado Superficie Terminada, Colocación de Mezcla Asfáltica en Frio y Reparación de Drenajes en Pasaje No. 1 y 2 de Colonia Santa Lucia, municipio de San Vicente. | $12,037.34 | 75% FODES |  | 23 OCT/ 11 NOV | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | ALCALDIA SAN VICENTE | POR ADMINISTRACION |