**ACTA NUMERO OCHO:** Sesión Extraordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las catorce horas del día Diecinueve de Febrero del año dos mil Veintiuno, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón Sindico Municipal y contando con la presencia de los Regidores Propietarios en su orden: Alba Maritza Juárez de Torres, Lic. Oscar Armando Díaz Mejía, José Tomas Sánchez, Rosalía Maritza López de Cornejo, Juan Francisco López Hernández, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Olga Maribel Cruz Pérez, Luz de María Herrera López, Juan Hernández Cruz y Secretaria de actuaciones. Carla Trinidad Abarca Guatemala. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del acta anterior 4.) Otros, 5. ) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal considerando: Nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha 17 de Febrero, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador empresa realizadora CONSULTORA. CONSTRUCTORA CUSCATLÁN S,A DE C.V,, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones. II) Que se cuenta con el visto bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto, Sra. Maritza del Carmen Lovo Crespin, administradora de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: OBRAS DE MITIGACION E HIDRAULICAS Y AMPLIACION DE BOVEDA EN PUENTE EL CHUPADERO AFECTADOS POR TORMENTA AMANDA, CALLE PRINCIPAN CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución del Plan de oferta. En el cual el monto contractual No sufrirá incremento del monto de contrato. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la **ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION**, de volúmenes de partidas en aumento o disminución, del Plan de Oferta modificado del Proyecto: **“OBRAS DE MITIGACIÓN E HIDRÁULICAS Y AMPLIACIÓN DE BÓVEDA EN PUENTE EL CHUPADERO AFECTADOS POR TORMENTA AMANDA, CALLE PRINCIPAL CANTÓN CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN”.** En el cual el monto contractual NO sufrirá un incremento. Según el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **DESCRIPCION** | **VALOR CONTRATADO** | | | | | **ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACIÓN** | | | | **TOTALES FINALES** | |
| **AUMENTO** | | **DISMINUCIÓN** | |
| **CANT.** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **SUB-TOTAL** | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **CANTIDAD** | **TOTAL** |
| **1** | **OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Trazo por unidad de area | 361.25 | m2 | $1.00 | $361.25 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 361.25 | $361.25 |
| 1.02 | Excavación en material duro para fundacion de muros incluye desalojo | 68.58 | m3 | $22.00 | $1,508.76 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 68.58 | $1,508.76 |
| 1.03 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1 | 39.82 | m3 | $32.00 | $1,274.24 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 39.82 | $1,274.24 |
| 1.04 | Demolición de Cordón existente | 19.51 | ml | $8.50 | $165.84 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 19.51 | $165.84 |
| 1.05 | Relleno compactado con material selecto | 157.39 | m3 | $25.00 | $3,934.75 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 157.39 | $3,934.75 |
| 1.06 | relleno compactado con suelo cemento fluido 20:1 | 26.35 | m² | $55.00 | $1,449.25 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 26.35 | $1,449.25 |
| 1.07 | Emplantillado de piedra para cama de agua en vertiente de escorrentía e= 0.20m | 24.57 | m2 | $47.00 | $1,154.79 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 24.57 | $1,154.79 |
| 1.08 | colocación de mortero de alta resistencia y contracción controlada en Unión de muro de mampostería | 27.00 | M2 | $115.00 | $3,105.00 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 27.00 | $3,105.00 |
| 1.09 | Muro de retentencion de maposteria de piedra, mortero 1:3 según detalle M-1 | 4.50 | m23 | $152.00 | $684.00 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.50 | $684.00 |
| 1.10 | Muro de retentencion de maposteria de piedra, mortero 1:3 según detalle M-2 | 49.08 | m3 | $152.00 | $7,460.16 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ | 49.08 | $7,460.16 |
| 1.11 | Muro de retentencion de maposteria de piedra, mortero 1:3 según detalle M-3 | 82.45 | m3 | $152.00 | $12,532.40 | | **7.2265** | **$1,098.43** | 0.00 | $ | 89.68 | $13,630.83 |
| 1.12 | Suministro y colocacion de zacate vetiver, zurcos @0.80 m | 60.53 | ml | $12.00 | $726.36 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ | 60.53 | $726.36 |
| 1.13 | Construccion de boveda de concretro E=0.20m f´c= 280 kg/cm2 incluye encofrado. Según detalle | 7.60 | m2 | $145.00 | $1,102.00 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ | 7.60 | $1,102.00 |
| 1.14 | construccion de pared de concreto armado E=0.20m f´c= 280 kg/cm2 incluye encofrado. Según detalle | 6.56 | m2 | $112.00 | $734.72 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.56 | $734.72 |
| 1.15 | Construccion de cordon cuneta de piedra. | 18.75 | ml | $35.00 | $656.25 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.75 | $656.25 |
| 1.16 | Construcción de gradas disipadoras de energia según detalle. | 13.28 | ml | $310.00 | $4,116.80 | |  | $ - | 0.00 | $ - | 13.28 | $4,116.80 |
| 1.17 | suministro y colocación de asfalto en caliente E=7.5 cm | 33.85 | m2 | $70.00 | $2,369.50 | | 0.00 | $ - | **33.85** | **$2,369.50** | 0.00 | $0.00 |
| 1.18 | suministro e instalación de pasamanos de tubería galvanizada de 3" según detalle en planos | 18.75 | ml | $180.00 | $3,375.00 | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.75 | $3,375.00 |
| **2** | **ROTULO** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rotulo de identificación del proyecto | 1.00 | sg | $350.00 | | $350.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $350.00 |
| **PARTIDAS A INCORPORAR EN ORDEN DE CAMBIO 1** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro e instalación de concreto hidraulico MR= 36 kg/cm2 espesor de 10 cm | 0.00 | m2 | $ 37.55 | | $ - | **33.85** | **$1,271.07** | 0.00 | $ - | 33.85 | $1,271.07 |
| **MONTO TOTAL (INCLUYE IVA)** | |  | | | | **$47,061.07** |  | **$2,369.50** |  | **$2,369.50** |  | **$47,061.07** |

Y para efectos de ley comuniquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal considerando: I) Nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha 16 de febrero, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador empresa TOBAR S.A DE C.V, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partida nueva. II) En vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto, Sra. Maritza Crespín, administrador de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: CONCRETEADO DE CALLE BARCELONA, CANTON SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución y partida nueva del Plan de oferta. En el cual el monto contractual No sufrirá incremento del monto de contrato. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la **ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION**, de volúmenes de partidas en aumento o disminución, del Plan de Oferta modificado del Proyecto: **CONCRETEADO DE CALLE BARCELONA, CANTON SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.** En el cual el monto contractual **NO** sufrirá un incremento. Según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACIÒN** | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO ORIGINAL** | | | | | | **AUMENTO** | | **DISMINUCION** | | **OBRA NUEVA** | | **ORDEN DE CAMBIO Nº2** | |
| **No.** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Costo Unitario** | **TOTAL** | **CANTIDAD** | **Parcial** | **CANTIDAD** | **Parcial** | **CANTIDAD** | **Parcial** | **CANTIDAD** | **Parcial** |
| 1 | Trazo Por Unidad de Área | 3,364.65 | m2 | $ 0.85 | $ 2,859.95 |  |  |  |  |  |  | 3,364.65 | $ 2,859.95 |
| 2 | Excavación | 320.00 | m3 | $ 5.70 | $ 1,824.00 |  |  |  |  |  |  | 320.00 | $1,824.00 |
| 3 | Conformación de Subrasante | 2,637.11 | m2 | $ 0.95 | $ 2,505.25 | 94.30 | $ 89.59 |  |  |  |  | 2,731.41 | $ 2,594.84 |
| 4 | Base de Suelo-Cemento Fluido 20:1 Con material selecto (Tramos Empedrados) Esp. 5 cms. | 23.69 | m3 | $ 45.00 | $ 1,066.05 |  |  |  |  |  |  | 23.69 | $ 1,066.05 |
| 5 | Base de Suelo-Cemento 20:1 Con material Selecto (Pav. Disipadores y Muro) Esp. 15 cms. | 420.79 | m3 | $ 33.87 | $14,252.16 |  |  | 6.61 | $ 223.88 |  |  | 414.18 | $ 14,028.28 |
| 6 | Pavimento de Concreto Hidráulico f'c=210 Kg/cm2 Esp. 7.5 cms. | 3,251.83 | m2 | $ 20.30 | $ 66,012.15 |  |  | 30.42 | $ 617.53 |  |  | 3,221.41 | $65,394.62 |
| 7 | Cordón de Mampostería de Piedra 1:3, 0.15 m x 0.4 m, Repellado | 1,619.12 | ml | $ 18.00 | $ 29,144.16 |  |  | 6.58 | $ 118.44 |  |  | 1,612.54 | $29,025.72 |
| 8 | Muro de Mampostería de Piedra 1:3 | 13.46 | m3 | $ 97.00 | $ 1,305.62 |  |  |  |  |  |  | 13.46 | $ 1,305.62 |
| 9 | Gradas Disipadoras de Mampostería de piedra 1:3 | 3.42 | m3 | $ 97.00 | $ 331.74 | 2.31 | $ 224.07 |  |  |  |  | 5.73 | $ 555.81 |
| 10 | Remate de Concreto 1:2:2 | 1.55 | m3 | $ 225.00 | $ 348.75 |  |  | 0.13 | $ 29.25 |  |  | 1.42 | $ 319.50 |
| 11 | Rotulo | 1.00 | Unidad | $ 451.33 | $ 451.33 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | $ 451.33 |
| 12 | Repello y Afinado de Cordones Existentes | 233.06 | Ml | $ 5.88 | $ 1,370.39 |  |  |  |  |  |  | 233.06 | $ 1,370.39 |
| 13 | Emplantillado de piedra 60 x 40 cm para subdrenaje | 60.00 | Ml | $ 20.97 | $ 1,258.20 |  |  | 18.20 | $ 381.65 |  |  | 41.80 | $ 876.55 |
| 14 | CONSTRUCCION DE DEFENSA METALICA CON TUBO ESTRUCTURAL | 0.00 | Ml | $ 176.18 |  |  |  |  |  | 6.00 | $ 1,057.09 | 6.00 | $ 1,057.09 |
|  |  |  |  | ***TOTAL*** | **$ 122,729.75** |  | **$ 313.66** |  | **$1,370.75** |  | **$1,057.09** |  | **$122,729.75** |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal considerando: I) Que de acuerdo a nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha 18 de Febrero del presente mes, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador Empresa ECOINSA S.S DE C.V, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partida nueva. II) Que En vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto y el Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: **CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**, la cual consiste en aumento, disminución y partida nueva del Plan de oferta. En el cual el monto contractual **No** sufrirá incremento del monto de contrato. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la ejecución la Orden de Cambio Por Liquidación, con partidas en aumento, partidas en disminución y partida nueva, de Plan de Oferta modificado del Proyecto: “**CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.”** Según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DE OFERTA | | | | | | **ORDEN D CAMBIO No.1 POR LIQUIDACION** | | | | | | **TOTALES** | |
| **Aumento** | | **Disminución** | | **Obra Nueva** | |
| **No.** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Costo Unitario** | **Total** | **Cantidad** | **Parcial** | **Cantidad** | **Parcial** | **Cantidad** | **Parcial** | **Cantidad** | **Parcial** |
| 1 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 365.44 | ML | $ 1.10 | $ 401.98 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 365.44 | $ 401.98 |
| 2 | TRAZO POR UNIDAD DE AREA | 827.32 | M2 | $ 1.20 | $ 992.78 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 827.32 | $ 992.78 |
| 3 | DEMOLICION DE CORDON CUNETA | 11.45 | ML | $ 8.50 | $ 97.33 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 34.00 | 0.00 | $ - | 7.45 | $ 63.33 |
| 4 | DEMOLICION DE EMPEDRADO FRAGUADO (E=20CM.) | 118.00 | M2 | $ 8.15 | $ 961.70 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 118.00 | $ 961.70 |
| 5 | PICADO DE SUPERFICIE DE CORDON CUNETA EXISTENTE | 276.40 | M2 | $ 3.10 | $ 856.84 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 276.40 | $ 856.84 |
| 6 | CORTE EN TERRAZA (MANUAL) MATERIAL SEMI - DURO | 79.99 | M3 | $ 9.50 | $ 759.91 | 1.83 | $ 17.39 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 81.82 | $ 777.29 |
| 7 | EXCAVACION A MANO HASTA 1.50M (MATERIA SEMI - DURO) | 10.86 | M3 | $ 16.46 | $ 178.76 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 10.86 | $ 178.76 |
| 8 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE | 154.46 | M3 | $ 6.92 | $ 1,068.86 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 154.46 | $ 1,068.86 |
| 10 | REPELLO CON MORTERO 1:3 Y AFINADO PROPORCION 1:1 DE CORDON CUNETA EXISTENTE | 307.10 | ML | $ 7.85 | $ 2,410.74 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 307.10 | $ 2,410.74 |
| 11 | LIMPIEZA DE EMPEDRADO EXISTENTE | 407.54 | M2 | $ 3.74 | $ 1,524.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 407.54 | $ 1,524.20 |
| 12 | SUPERFICIE NIVELANTE CON MORTERO 1:4, E=2CM EN EXTREMOS Y 4CM AL CENTRO DE CALLE, SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, CON DESNIVEL HACIA CORDONES CUNETA LATERALES. | 408.72 | M2 | $ 8.17 | $ 3,339.25 | 0.00 | $ - | 408.72 | $ 3,339.24 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 13 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=36KG/CM2, E=7.5CM. | 720.92 | M2 | $ 28.75 | $20,726.45 | 19.15 | $ 550.56 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 740.07 | $ 21,277.01 |
| 14 | JUNTA DE DILATACION A CADA 2.00M. | 698.06 | ML | $ 4.75 | $ 3,315.79 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 698.06 | $ 3,315.79 |
| 15 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE PIEDRA, MEZCLAPROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1 | 9.55 | ML | $ 27.80 | $ 265.49 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 9.55 | $ 265.49 |
| 16 | CONSTRUCCION DE CORDON DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1 | 243.89 | ML | $ 16.74 | $ 4,082.73 | 9.41 | $ 157.52 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 253.30 | $ 4,240.24 |
| 17 | CONSTRUCCION DE REMATE DE PIEDRA DE 30X40CM, FRAGUADO CON MEZCLA PROPORCION 1:4 | 21.34 | ML | $ 23.58 | $ 503.20 | 0.00 | $ - | 18.64 | $ 439.53 | 0.00 | $ - | 2.70 | $ 63.67 |
| 18 | BADEN 1 DE PIEDRA 17.5CM CON SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO E=7.5CM, F'C=210KG/CM². | 13.74 | M2 | $ 45.25 | $ 621.74 | 0.00 | $ - | 13.74 | $ 621.74 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 19 | BADEN 2 DE PIEDRA 17.5CM CON SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO E=7.5CM, F'C=210KG/CM². | 4.01 | M2 | $ 45.25 | $ 181.45 | 0.00 | $ - | 4.01 | $ 181.45 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 20 | GRADAS DISIPADORAS DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIE DECONCRETO F'C=210KG/CM², E=10CM Y PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1). | 3.40 | ML | $ 68.97 | $ 234.50 | 0.00 | $ - | 3.40 | $ 234.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 21 | PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM EN GRADAS DISIPADORAS EXISTENTES, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1). | 2.36 | M2 | $ 35.69 | $ 84.23 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.36 | $ 84.23 |
| 22 | RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO 20:1 FLUIDO (CON MATERIAL SELECTO Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1) | 56.02 | M3 | $ 58.71 | $ 3,288.93 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 56.02 | $ 3,288.93 |
| 23 | CONSTRUCCION DE DOBLE CUNETA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CMS. DE ANCHO | 112.00 | ML | $ 16.74 | $ 1,874.88 | 0.75 | $ 12.56 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 112.75 | $ 1,887.44 |
|  | **OBRAS NUEVAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GRADAS DISIPADORAS DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIE DE CONCRETO F'C=210KG/CM², E=10CM Y PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1) DE ANCHO DE 2.54 MTS. | 0.00 | M2 | $ 68.97 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.16 | $ 562.80 | 8.16 | $ 562.80 |
| 25 | SUPERFICIE NIVELANTE CON LODOCRETO AL 5% SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE | 0.00 | M3 | $ 58.71 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 28.90 | $ 1,696.72 | 28.90 | $ 1,696.72 |
| 26 | PAVIMENTO DE CONCRETO E= 7.5 CMS. SOBRE BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 15 CMS. FRAGUADA CON MORTERO `1:4 | 0.00 | M2 | $ 45.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 7.44 | $ 334.80 | 7.44 | $ 334.80 |
| 27 | DOBLE CUNETA DE CONCRETO DE 10 CMS. SOBRE BASE DE LODOCRETO E=15 CMS. AL 5% Y SUPERFICIE PULIDA | 0.00 | M2 | $ 39.60 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.30 | $ 249.48 | 6.30 | $ 249.48 |
| 28 | GRADAS DE ACCESO PEATONALES A QUEBRADA DE BLOQUE DE CONCRETO 15 CMS. Y SUPERFICIE REPELLADA | 0.00 | ML | $ 23.76 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 95.04 | 4.00 | $ 95.04 |
| 29 | CUÑA DE CONCRETO EN CAMA DE AGUA DE CORDON CUNETA EXISTENTE | 0.00 | ML | $ 3.77 | $ - | 0.00 | $ - |  | $ - | 311.30 | $ 1,173.60 | 311.30 | $ 1,173.60 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **$47,771.72** |  | **$ 738.03** |  | **$ 4,850.46** |  | **$ 4,112.44** |  | **$ 47,771.72** |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal considerando: I) Que de acuerdo a nota emitida por la Supervisora Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha quince de febrero, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador empresa ECOINSA S.S DE C.V, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partida nueva. II) Que en vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto, Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: CONCRETEADO DE CALLE COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución y partida nueva del Plan de oferta. En el cual el monto contractual **No** sufrirá incremento. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Codigo Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la ejecución la Orden de Cambio Por Liquidación, con partidas en aumento, partidas en disminución y partida nueva, de Plan de Oferta modificado del Proyecto: **CONCRETEADO DE CALLE COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**, Según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE OFERTA** | | | | | | **ORDEN DE CAMBIO +LIQUIDACION** | | | | | | **TOTALES** | |
| **Aumento** | | **Disminucion** | | **Obra Nueva** | |
| **No.** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **PRECIO UNITARIO** | **Total** | **Cantidad** | **Parcial** | **Cantidad** | **Parcial** | **Cantidad** | **Parcial** | **Cantidad** | **Parcial** |
| 1 | LIMPIEZA (CHAPEO) | 707.35 | M2 | $ 2.10 | $ 1,485.44 |  | $ - |  | $ - |  |  | 707.35 | $ 1,485.44 |
| 2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 274.84 | ML | $ 1.10 | $ 302.32 |  | $ - |  | $ - |  |  | 274.84 | $ 302.32 |
| 3 | TRAZO POR UNIDAD DE AREA. | 693.42 | M2 | $ 1.20 | $ 832.10 |  | $ - |  | $ - |  |  | 693.42 | $ 832.10 |
| 4 | DEMOLICION DE CORDON CUNETA. | 14.27 | ML | $ 8.50 | $ 121.30 |  | $ - |  | $ - |  |  | 14.27 | $ 121.30 |
| 5 | DEMOLICION DE EMPEDRADO FRAGUADO (E=20CM) | 383.51 | M2 | $ 5.79 | $ 2,220.52 |  | $ - | 135.60 | $ 785.12 |  |  | 247.91 | $ 1,435.40 |
| 6 | DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICO Ø3" | 10.97 | ML | $ 7.89 | $ 86.55 |  | $ - |  | $ - |  |  | 10.97 | $ 86.55 |
| 7 | CORTE EN TERRAZA (MANUAL) MATERIAL SEMI - DURO | 80.55 | M3 | $ 9.50 | $ 765.23 |  | $ - |  | $ - |  |  | 80.55 | $ 765.23 |
| 8 | EXCAVACION A MANO HASTA 1.50M (MATERIA SEMI - DURO) | 17.06 | M3 | $ 16.46 | $ 280.81 |  | $ - |  | $ - |  |  | 17.06 | $ 280.81 |
| 9 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE | 229.21 | M3 | $ 6.92 | $ 1,586.13 |  | $ - | 20.38 | $ 141.02 |  |  | 208.83 | $ 1,445.12 |
| 10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | 99.65 | M3 | $ 38.26 | $ 3,812.49 |  | $ - |  | $ - |  |  | 99.65 | $ 3,812.49 |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO 20:1 (CON MATERIAL SELECTO) | 113.7 | M3 | $ 58.45 | $ 6,645.77 |  | $ - | 6.32 | $ 369.40 |  |  | 107.38 | $ 6,276.36 |
| 12 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=36KG/CM2, E=7.5CM. | 614.42 | M2 | $ 28.75 | $ 17,664.58 | 23.07 | $ 663.26 |  | $ - |  |  | 637.49 | $ 18,327.84 |
| 13 | JUNTA DE DILATACION A CADA 2.00M. | 509.14 | ML | $ 4.75 | $ 2,418.42 |  | $ - |  | $ - |  |  | 509.14 | $ 2,418.42 |
| 14 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4 | 8.06 | M3 | $ 125.69 | $ 1,013.06 |  | $ - |  | $ - |  |  | 8.06 | $ 1,013.06 |
| 15 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1 | 212.94 | ML | $ 25.80 | $ 5,493.85 |  | $ - |  | $ - |  |  | 212.94 | $ 5,493.85 |
| 16 | CONSTRUCCION DE CORDON DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1 | 5.18 | ML | $ 16.74 | $ 86.71 |  | $ - |  | $ - |  |  | 5.18 | $ 86.71 |
| 17 | CONSTRUCCION DE REMATE DE PIEDRA DE 30X40CM, FRAGUADO CON MEZCLA PROPORCION 1:4 | 13.97 | ML | $ 23.58 | $ 329.41 |  | $ - | 4.30 | $ 101.39 |  |  | 9.67 | $ 228.02 |
| 18 | BADEN DE PIEDRA 17.5CM CON SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO E=7.5CM, F'C=210KG/CM². | 7.7 | M² | $ 45.25 | $ 348.43 |  | $ - |  | $ - |  |  | 7.70 | $ 348.43 |
| 19 | CABEZAL DE CONCRETO SOBRE MURO DE PUENTE DE 45X30CM, 6No. 4 Y ESTRIBO No. 2 A C. 15CM, CONCRETO F'C=210KG/CM². | 0.64 | M3 | $ 305.19 | $ 195.32 |  | $ - |  | $ - |  |  | 0.64 | $ 195.32 |
| 20 | CANALETA DISIPADORA DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIE DE CONCRETO F'C=210KG/CM², E=10CM Y PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1). | 6.75 | ML | $ 87.69 | $ 591.91 | 2.95 | $ 258.69 |  | $ - |  |  | 9.70 | $ 850.59 |
| 21 | BARANDAL METALICO DE TUBO GALVANIZADO Ø3" | 11 | ML | $ 48.10 | $ 529.10 |  | $ - |  | $ - |  |  | 11.00 | $ 529.10 |
| 22 | PEDESTALES DE 30X30X45CM, CONCRETO F'C=210KG/CM2 | 9 | C/U | $ 55.71 | $ 501.39 |  | $ - |  | $ - |  |  | 9.00 | $ 501.39 |
| 23 | CANALETA DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "V", E=10CMS | 56.72 | ML | $ 39.00 | $ 2,212.08 | 3.95 | $ 153.86 |  | $ - |  |  | 60.67 | $ 2,365.94 |
| 25 | PARRILLA METALICA ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 Y VARILLA Ø DE 1/2" A CADA 3 CMS | 6.00 | ML | $ 41.70 | $ 250.20 |  | $ - |  | $ - |  |  | 6.00 | $ 250.20 |
|  | OBRA NUEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SUPERFICIE NIVELANTE CON LODOCRETO1:4, SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, CON DESNIVEL HACIA CORDONES CUNETA LATERALES. | 0.00 | M3 | $ 58.71 | $ - |  | $ - |  | $ - | 5.47 | $ 321.14 | 5.47 | $ 321.14 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 49,773.12 |  | $ 1,075.80 |  | $1,396.94 |  | $ 321.14 |  | $49,773.12 |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento veintiséis Mil Seiscientos veintiocho dólares con Treinta centavos, ($ 126,628.30), por pago del 30 % de anticipo por la ejecución del proyecto: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLA. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 00460014217. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Dos Dólares con Ochenta y Cinco Centavos, ($ 44,702.85), por compra de materiales para la construcción de viviendas temporales, a familias que resultaron afectadas por la Tormenta Amanda en los cantones: Cantón Concepción, Cantón San Sebastián, Cantón San Antonio, Cantón El Carmen. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701178-5 del proyecto: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES AFECTADAS POR TORMENTA AMANDA, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Siete Mil Ochocientos Sesenta Dólares, ($ 7,860.00), por entrega de Bono Productivo, a Hortaliceros de los identificados mediante procesos de selección realizados a través de la Unidad de Desarrollo Económico Local, quienes según informe del encargado de esta Unidad, fueron afectados en su negocios de producción de hortalizas por la Pandemia del COVID-19. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701155-6 PROGRAMA DE RECUPERACION Y REACTIVACION EONOMICA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo mas que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos.

**Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón**

**Alcaldesa Municipal Síndico Municipal**

**Sra. Alba Maritza Juárez de Torres Lic. Oscar Armando Díaz Mejía**

**Primera Regidora propietaria Segundo Regidor Propietario**

**Sr. José Tomas Sánchez García Licda. Rosalía Maritza López de Cornejo**

**Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria**

**Prof. Juan Francisco López Hernández Licda. María Isabel Cardona Valladares**

**Quinto Regidor Propietario Sexta Regidora Propietaria**

**Olga Maribel Cruz Pérez**

**Primera Regidora Suplente**

**Sra. Luz de María Herrera López Juan Hernández Cruz**

**Tercera Regidora Suplente Cuarto Regidor Suplente**

**Tec. Carla Trinidad Abarca Guatemala**

**Secretaria Municipal**