ACTA 06 / 2015

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 06 / 2015

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la 41 Avenida Sur y Alameda Roosevelt Nº115, en la ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día martes catorce de abril del año dos mil quince, para celebrar la Sexta Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente Propietario, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Licenciado Mario Edgardo Montes Figueroa, Director Presidente Suplente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Licenciado Ulises Antonio Gálvez e Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez, Director Propietario y Director Suplente, respectivamente, nombrados por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada. Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo y Licenciada Klaudia María Barahona Álvarez, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente, nombradas por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya y Doctor Manuel Mártir Noguera, Directora Propietaria y Director Suplente, respectivamente, nombrados en el Ramo de Turismo; Licenciada Ana Claudia Ardón de Portillo, Directora Propietaria, nombrada en el Ramo de Relaciones Exteriores. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.

- Apertura. El Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva 06/2015, a las doce horas con treinta minutos del día martes catorce de abril del año dos mil quince.

- Comprobación de Quórum. -Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente; el Licenciado Ulises Antonio Gálvez; la Licenciada Ana Claudia Ardón de Portillo, la Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya; la Licenciada Tania Cedillos de González; y la Ingeniero Blanca Natalia Montes Berdugo, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciado Mario Edgardo Montes Figueroa, en su condición de  Director Presidente Suplente; el Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez y la Licenciada Klaudia María Barahona Álvarez, en su condición de Directores Suplentes por la Empresa Privada; y el Doctor Manuel Mártir Noguera, Director Suplente por el Ministerio de Turismo, quienes participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

- Aprobación Agenda 06/15. – La  Agenda fue aprobada en todos sus Puntos.

- Aprobación Actas 03/15; 04/15; 05/15. Las referidas Actas fueron aprobadas en su contenido, por unanimidad de los Directores.

- Informe Estatus obras de Reparación Centro Recreativo Atecozol y obras complementarias cancha de fútbol playa Costa del Sol Apulo y Atecozol.

5.a.Proyecto de “Reparación Centro Recreativo Atecozol, ubicado en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate”, periodo marzo-abril 2015: El tiempo de ejecución del proyecto era de 150 días calendario, siendo la fecha de inicio el 27 de octubre del año 2014 y su fecha de finalización prevista para el día 25 de marzo de 2015. A la fecha el avance del tiempo de la obra es del cien por ciento. La recepción preliminar se realizó el día 25 de marzo y la recepción final el día 08 de abril de 2015. Resumen avance físico financiero: Avance físico real 100%. Avance del periodo 28.00%. Avance físico programado: 100%, al 25 de marzo de 2015. Avance financiero real 100%. Avance financiero programado: 100%; diferencia 0.00%. Ha sido cancelado el 30% de anticipo y la Estimación Nº 1, quedando pendiente de cancelarse la Estimación Nº 2 y Nº3, que han sido presentadas pero no canceladas. De acuerdo a lo informado, se concluye que la empresa ha terminado satisfactoriamente el proyecto, no obstante los atrasos en los pagos de anticipo y estimaciones, lo cual ha sido muestra de profesionalismo durante toda la ejecución del proyecto. Con motivo de las Vacaciones de Semana Santa, algunos subproyectos se entregaron a la Administración del Parque, con el aval de la supervisión y del Administrador del Contrato. Se ha recomendado al Contratista y a la empresa Supervisora agilizar la documentación para la liquidación del proyecto y poder tramitar las liquidaciones correspondientes, por lo que se sugiere realizar las gestiones correspondientes para poder pagar lo pendiente y estimado. Junta Directiva quedó informada. Asimismo, la Directora Ejecutiva, considerando que el Parque Acuático Atecozol, ha cambiado radicalmente en cuanto a su oferta en la infraestructura, en el sentido que se han incorporado juegos extremos y centro ceremonial para preservar nuestras tradiciones, solicitó a Junta Directiva su apoyo para poderlo ofrecer al público bajo otro concepto.

5.b. Informe Obras Complementarias en cancha de fútbol playa en Apulo: Se aprobó una orden de cambio, sin aumento al monto de contrato y las obras realizadas fueron: ♣construcción de techo en tribuna oeste; ♣construcción de trampas de grasa en merenderos y colector; ♣construcción de drenaje en cancha de fútbol playa. ♣Obras de mejoramiento del entorno y construcción del estacionamiento; ♣construcción de cerca perimetral de prefabricado y malla ciclón. El constructor sólo recibió el anticipo y una estimación, finalizando el proyecto; y después recibió la segunda estimación luego de finalizado el proyecto, quedando pendientes aun las otras estimaciones. A pesar de ello, el constructor cumplió con todo lo del contrato y entregó satisfactoriamente el proyecto. El día 02 de marzo se entregó al constructor la certificación de conclusión y recepción de la obra, a satisfacción de parte de la Supervisión, por haberse ejecutado de acuerdo a planos y especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación, términos de referencia y demás documentos contractuales. Entre los elementos importantes a destacar, de acuerdo a fechas, están: 1. El 18 de diciembre de 2014, recepción parcial de tapiales y malla ciclón 2. En fecha 20 de enero de 2015 se aprobó la Orden de Cambio por Junta Directiva. 3. El 11 de febrero de 2015 se hizo entrega de postes de concreto retirados de cerco y en buen estado. 4. El 25 de febrero de 2015 se efectuó la recepción preliminar. 5. El 25 de febrero de 2015, informe final de control de calidad. 6. El 27 de febrero de  2015, charla de mantenimiento a personal de Turicentro Apulo. 7. El 04 de marzo de 2015, se realizó la recepción final. También se presentó secuencia fotográfica cómo ha quedado el estacionamiento iluminado, el proceso de adoquinado de estacionamiento, el proceso de drenaje de la cancha, techo en graderíos, pozo de absorción en merenderos, zanjos para tuberías, tapial bloque en entrada, malla ciclón.  Junta Directiva quedó informada. Junta Directiva manifestó, en lo que respecta el Centro Recreativo Apulo, en cuanto al haber dejado portillos que permiten el ingreso de personas ajenas al Parque, se delega al Doctor Jorge Pineda Escobar, al Ingeniero Jorge Angulo, al Licenciado Ulises Gálvez, a la Licenciada Claudia Ardón de Portillo y al Arquitecto Ludovico Samayoa para que se reúnan con el Administrador de Contrato, Arquitecto Mauricio García, y conozcan el porqué de la situación antes relacionada, para que posteriormente se informe a Junta Directiva. En lo que se refiere a la finalización de las obras complementarias en la cancha de fútbol playa del Centro Recreativo Costa del Sol, Junta Directiva estableció que es necesario conocer los motivos que han originado las ordenes de cambio presentadas y buscar una solución al respecto. Por lo que acordó que, previo a resolver reunirse con las empresa constructora y supervisora, respectivamente, una comisión conformada por el Arquitecto Ludovico Samayoa, el Doctor Jorge Pineda, la Licenciada Dolores de Funes y el Arquitecto Ludovico Samayoa, con el Administrador de Contrato, Arquitecto Mauricio García, y posteriormente se citen a las empresas en cuestión y así poder llevar a feliz término las referidas obras.

- Informe Ingresos Financieros y de Personas durante el mes de marzo del año 2015 y acumulados a marzo de 2015. Comparados los mismos ingresos y el mismo periodo con el año 2014.

De acuerdo a cuadro presentado, en el mes de marzo del año 2015 ingresó un total de 469,700 personas versus 318,074 personas en el mes de marzo del año 2014, obteniendo una diferencia de +151,626, porcentualmente +32%. En lo que respecta los ingresos financieros en el mes de marzo de 2015, se percibió un total de $245,628.20 versus $174,191.97 en marzo del 2014, obteniendo una diferencia de +$71,436.23, porcentualmente +29%. Por lo que se puede apreciar que todos los Parques en general han tenido un incremento. Junta Directiva quedó informada, a espera que dichos resultados sigan con la misma tendencia.

En lo que respecta el ingreso de personas de enero a marzo del año 2015, se recibió un total de 1,159,710 visitantes, versus 917,112 visitantes en el acumulado de enero a marzo del año 2014, con una diferencia de +242,598, porcentualmente +26%. En lo que respecta los ingresos financieros acumulados de enero a marzo del año 2015, se ha recaudado un total de $621,181,99 versus $489,217.02 en el periodo enero-marzo del año 2014, obteniendo una diferencia de +$131,964.97, porcentualmente +27%. Junta Directiva quedó informada.

- Informe Ingresos Financieros y de Personas, periodo de Vacaciones de Semana Santa, Año 2015, versus Ingresos Financieros y de personas Vacaciones de Semana Santa, año 2014.

Se presentó a Junta Directiva cuadro de afluencia de visitantes y de ingresos financieros, en la Temporada de Semana Santa 2014 versus 2015, expresando que en el periodo de Vacaciones de Semana Santa del año 2014, comprendido del 12 al 20 de abril del año 2014 se recibió un total de 690,621 personas versus 744,334 en el periodo de Vacaciones de Semana Santa 2015, del 28 de marzo al 05 de abril, porcentualmente +8%. En lo que respecta los ingresos financieros en la Temporada de Semana Santa 2014, se percibió en concepto de ingresos un total de $235,054 versus $269,484.50 en la Temporada de Semana año 2015, con una diferencia de +34,430.21, porcentualmente +15%. La función social en el año 2014 para el periodo que se reporta fue de 521,460, equivalente al 76%; versus la función social en el año 2015, que fue de  555,852, equivalente al 75%. También se informó sobre el Torneo de Pre mundial de Fútbol Playa, realizado del 28 de marzo al 04 de abril del 2015 en la cancha de fútbol playa del Centro Recreativo Costa del Sol, el cual fue exitoso y gracias a Dios no hubo ninguna situación que lamentar y el público asistente, así como organizadores se mostraron complacidos por la excelente organización del evento y las excelentes condiciones de infraestructura del estadio, considerados los mejores a nivel centroamericano. Se obtuvo en concepto de arrendamiento de locales, predios y publicidad $8,658.75; ingresos por parqueo $3,798.60. Con la FESFUT, se determinó que brindarían al ISTU ingresos por boletaje, equivalente a $1.00 por ingreso por persona. Junta Directiva quedó informada.

________Y no habiendo más que tratar, se dio por finalizada la presente reunión a las dieciséis horas del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad. ______________________________________________________

Ing. José Álvaro Cornejo Mena                             Lic. Mario Edgardo Montes Figueroa                                                                          Director Presidente Propietario                             Director Presidente Suplente

Lic. Ulises Antonio Gálvez                                     Ing. Jorge Rafael Angulo Velásquez                                                                                    Director Propietario                                                Director Suplente

Lic. Ana Claudia Ardón de Portillo    							Ing. Blanca N. Montes Berdugo                                                                       Directora Propietaria 								Directora Suplente

Lic. Mirna Elizabeth de Amaya				Lic. Klaudia María Barahona A.  Directora Propietaria					Directora Suplente

Dr. Manuel Mártir Noguera                                                                                             Director Suplente