|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caseríos alcanzados en Fase I del Proyecto:** | Los Shull, Santa Rosa, Los Gutiérrez, Los Limones, Los Vásquez, Los Reyes, El Tempisque, La Tejera, El Guayabo y San Miguelito. | |
| **Beneficiarios:** | Directos:**566 personas** | Indirectos:**1698 personas** |
| Total de hogares **150** | |
| Jefas de hogar:**106** | Jefes de hogar:**44** |

****

**UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL   
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE   
  
PLAN OPERATIVO DE ENTREGA DE LAMINAS**

**ETAPA I: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LÁMINAS O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA TORMENTA AMANDA Y LA TORMENTA CRISTÓBAL**

**Objetivo:** Entregar equipamiento de láminas o realizar construcción de viviendas a familias afectadas, con mayor vulnerabilidad y verificadas previamente, por las tormentas Amanda y Cristóbal, mejorando así sus condiciones de vida.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Los Shull | 19 | 152 | 22.5 | 58 | 60 | 10 | 17 |
| **Fecha de Entrega:** Lunes 27 de julio de 2020. | | | | | | | | |
| **Jefe de Equipo:** David García. | | | | **Fotógrafo:** David García. | | | | |
| **Encargadas de firmas de compromiso y acta de recepción:** Yeny Maricela Vásquez y Roxana Maribel Arévalo. | | | | | | | | |
| **Equipo de entrega:** | | | | | | | | |
| **Opción 1:**   * Amilcar Torres. * Edwin Álvarez. * Gilmar Álvarez. | | | | **Opción 2:**   * Contratar a 3 personas de la zona. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 14 | 3 | 50 | 150 | De 30 a 84 años |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
|
| 1 | Arely Arias de García | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 2 | Salomón García | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 3 | Ruth Elizabeth Bautista de Santos | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Rosa Carolina García de Santos | ------------ | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Josefina Santos Arias | ------------- | 18 | 4 | 10 | 16 | 2 | 1 |
| 6 | Gilberto santos | ------------- | 18 | 4 | 22 | 20 | 2 | 1 |
| 7 | Ana Luz Medina | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | María Lucila García Hernández | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | Lucila García Ramírez | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Feliciana Santiago Santos de Navarro | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | Otilia Haydee García de Isidro | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | María Inocenta Hernández Lipe | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Bacilia Santos García | ------------ | 12 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 14 | Angelina Santos de López | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | Leónidas Shul Santos | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | Walter Euimael Ramírez Lemus | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | Lesbia Beatriz Diaz Lemus | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| **totales** | | | **152** | **22 ½** | **58** | **60** | **10** | **17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 2 | Santa Rosa | 16 | 136 | 22.5 | 38 | 64 | 4 | 16 |
| **Fecha de Entrega:** Jueves 13 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 14 | 2 | 66 | 198 | De 39 a 79 años |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Elvira Leonardo | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Delmy Janneth Hernández Reyes | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Luisa Beltrán Méndez Álvarez | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | Ana Vilma López de Santos | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Manuel Antonio Melara | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Inés Santiago Santiago | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Laura Verónica Cerén de Graciano | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 8 | Teresa del Carmen Gonzáles Álvarez | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | Normi Beatriz Mártir González | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Medardo Reyes | -------------- | 18 | 4 | 10 | 16 |  | 1 |
| 11 | Emilia López de Ávila | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | María Estela Ramos Argueta | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 13 | Lorena Isabel Mazin de Álvarez | ------------- | 6 | 1 |  | 6 |  | 1 |
| 14 | María Feliciana Santiago | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 15 | Betty Marilú Baustista | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | María Eduvina Gutiérrez de Hernández | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| **totales** | | | **136** | **22 ½** | **38** | **64** | 4 | **16** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 3 | Los Gutiérrez | 6 | 52 | 9.5 | 14 | 16 | 2 | 6 |
| **Fecha de Entrega:** Jueves 13 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 3 | 3 | 42 | 126 | De 21 a 70 años |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Edenilson Vladimir García Vásquez | ---------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 2 | Francisca García Vásquez | --------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Alba Lorena Gonzáles Contreras | ---------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Elmer Guilfredo Castaneda Gutiérrez | --------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Nelson Antonio Leonardo Leonardo | --------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Maura Patricia García Santos | ---------------- | 18 | 4 | 10 | 16 | 2 | 1 |
| **Totales** | | | **52** | **9 ½** | **14** | **22** | **2** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 4 | Los Limones | 31 | 244 | 39.5 | 58 | 96 | 21 | 31 |
| **Fecha de Entrega:** Miércoles 5 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 23 | 8 | 120 | 360 | De 20 a 85 años |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Victoria Álvarez | ------------ | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 2 | Socorro Castaneda | ----------- | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 |
| 3 | Rita Pérez de Álvarez | ----------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Glenda Isabel López Méndez | ------------ | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 5 | Erika Melanie Aguilar Arana | ----------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | José Antonio Juárez Jiménez | ------------ | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 7 | José Douglas Gutiérrez Castaneda | ----------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | Marta Julia Vásquez de Magaña | ------------ | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Moisés de Jesús Magaña Vásquez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Yeni Marilú Gutiérrez Gutiérrez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | Marcela Vásquez | ------------ | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | José Humberto Jiménez Gutiérrez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Silvia Marilú Contreras Álvarez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | María de Jesús Méndez de Pérez | ------------ | 10 | 1 ½ | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 15 | María Elena Aldana de García | ----------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 16 | Dagoberto Aldana García | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | Zelmi Yaneth Jiménez Torres | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | Luz Suárez Cruz | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 19 | Mercedes Jiménez de Pérez | ------------ | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 20 | Dora Alicia Pérez Jiménez | ----------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 21 | Adriana Pérez Jiménez | ----------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 22 | Juana Eudes Jacobo Pérez | ----------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | María Rosario Gutiérrez Martínez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 24 | Marina Esperanza Jacobo de Gutiérrez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 25 | Ismael Gutiérrez Martínez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 26 | Claudia Yaneth Gutiérrez Jiménez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 27 | Inés Guadalupe Pérez Jiménez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 28 | Sandra Elicia Torrez Vásquez | ------------ | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 |
| 29 | Reina Carolina Rodríguez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 30 | Augusto Jeremías Pérez | ----------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 31 | Ana Delma Juárez Pérez | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| **Totales** | | | **244** | **39 ½** | **58** | **92** | **21** | **31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 5 | Los Vásquez y Los Reyes | 19 | 138 | 23.5 | 28 | 44 | 11 | 19 |
| **Fecha de Entrega:** Viernes 07 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 14 | 5 | 67 | 196 | De 34 a 82 años |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | María Mirian Reyes de Díaz | -------------- | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Teresa de Jesús Juárez de Manuel | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Norma Elizabeth Reyes Reyes | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | José Alberto Manuel García | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Orbelina Méndez Reyes de Trinidad | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Teresa de Jesús Santiago | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Marta Manuel | -------------- | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 8 | José León Méndez | ------------- | 12 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | María Esperanza Trinidad | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Juan Antonio Méndez Gutiérrez | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | Eloísa Isabel Melara Martínez | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | Antonia Manuel de García | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Zoa Reyes de Reyes | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | María Antonia Ascencio de Reyes | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | Heydi Argelia Torrez Trinidad | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | Yesenia del Carmen Álvarez Méndez | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | Sandra Méndez Ramírez | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | Juan Antonio Méndez | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 19 | Joel Antonio Reyes Esquina | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| **Totales** | | | **142** | **23** | **28** | **44** | **11** | **19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 6 | El Tempisque y La Tejera | 26 | 210 | 32.5 | 54 | 82 | 11 | 26 |
| **Fecha de Entrega:** Martes 11 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 16 | 10 | 97 | 291 | De 30 a 85 años. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Adelina Rodríguez Sánchez | ----------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Ismael López Santos | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Benjamín Jiménez Reyes | -------------- | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 4 | Leydi Isabel García | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Francisca López Viuda de López | -------------- | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 6 | Rosa Elvira Reyes | ----------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 7 | Leonarda Reyes de García | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | Ceferina Girón García | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Paz Trinidad | -------------- | 6 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Flor Idalma García | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | Alba Roxana Jacobo | -------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | Blanca Eloína Santiago Santos | ------------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Elisabeth Santos Santos | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 14 | Orbelina Santos Cruz | --------- | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | María Evelia Santos Carías | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 16 | Eulalio Méndez Nolasco | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | Ana Silvia Renderos | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | Elías Morán Cea | ------------ | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 19 | José Ladio Gutiérrez Ascencio | -------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 20 | Rebeca del Carmen Álvarez | ------------- | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Carlos Méndez Sánchez |  | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 22 | Ercilia Rosa de Santos |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 23 | Erick Eduardo Santos Méndez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 24 | José Fernando Santos Méndez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 25 | Tomás Santos Ramírez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 26 | Rigoberto Arias |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| **Totales** | | | **210** | **32 ½** | **54** | **82** | **11** | **31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 7 | El Guayabo | 13 | 146 | 20.5 | 40 | 62 | 15 | 13 |
| **Fecha de Entrega:** Jueves 6 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 8 | 5 | 58 | 174 | De 25 a 69 años. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Julio Cesar Piecho García |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Marlene Guadalupe Aguilar |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Juana García Tadeo |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Matilde Sánchez Piecho |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Karen Elizabeth Santos Ascencio |  | 6 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| 6 | Leonardo Méndez Ramírez |  | 18 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 |
| 7 | María de los Ángeles Ramos Esquina |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | Sara García de Ramos |  | 42 | 4 | 10 | 16 |  | 1 |
| 9 | Otilia Mártir de Méndez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | Edis Méndez Mártir |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | Isidoro Santiago Ascencio |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | Miguel Ángel Ramírez Méndez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 13 | María Orbelina Ramos Juárez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| **Totales** | | | **146** | **20 ½** | **40** | **62** | **15** | **13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del Proyecto** | | | | | | | | |
| **Orden de Entrega** | **Caserío** | **Total de Familias a beneficiar** | **Cantidad de láminas a entregar** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 8 | San Miguelito | 15 | 118 | 18.5 | 28 | 42 | 7 | 15 |
| **Fecha de Entrega:** Miércoles 12 de agosto de 2020. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otros detalles del Proyecto** | | | | |
| **Jefas de hogar** | **Jefes de hogar** | **Personas impactadas directamente** | **Personas impactadas indirectamente** | **Rango de edades de beneficiarios** |
| 9 | 6 | 69 | 207 | De 28 a 63 años. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de beneficiarios** | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE COMPLETO** | **NÚMERO DE DUI** | **Cantidad de Láminas** | **Libras de clavos** | **Cantidad de cuartones** | **Cantidad de costaneras** | **Cantidad de Colchonetas** | **Cantidad de paquetes de alimentos** |
| 1 | Edith Marixinia García Pérez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Carolina de Jesús Gutiérrez de Ascencio |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Luis Adonay Pérez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Berta García |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Fidelia Maye Ramírez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Mario Nelson García Martínez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Julio Alberto García Martínez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | Lidia Eduvina García de Gutiérrez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Isabel de Jesús Maye Gutiérrez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 10 | Claudia Marsela Henríquez García |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| 11 | Pedro Martínez Ramírez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | María de Jesús Méndez Gutiérrez |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Efraín Mártir |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | Bertín Ascencio Gutiérrez |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | Sandra Elizabeth Diaz de Rosa |  | 10 | 1 ½ | 4 | 6 |  | 1 |
| **Totales** | | | **118** | **18 ½** | **28** | **42** | **7** | **15** |