Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)

CONTRATO MAG - N° 053 /2018

“REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE SALA DE MADURACIÓN DE CAMARÓN MARINO Y PARGO EN EL CENTRO DE MARICULTURA LOS CÓBANOS”

Nosotros, WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte MANUEL DE JESÚS MEJÍA MORÁN, , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en mi calidad de Director Presidente y representante legal de la Sociedad ECOINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE  que se puede abreviar ECOINSA, S.A. DE C.V., sociedad del domicilio , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que en adelante me denominaré "LA CONTRATISTA"; y en el carácter en que comparecemos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de “REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE SALA DE MADURACIÓN DE CAMARÓN MARINO Y PARGO EN EL CENTRO DE MARICULTURA LOS CÓBANOS”, en virtud de lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nº 002/2018 - MAG denominada “REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE SALA DE MADURACIÓN DE CAMARÓN MARINO Y PARGO EN EL CENTRO DE MARICULTURA LOS CÓBANOS”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en lo sucesivo podrá ser llamado el MAG, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, que en adelante se denominará LACAP y su Reglamento y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes:

# 1.	OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es la REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE SALA DE MADURACIÓN DE CAMARÓN MARINO Y PARGO EN EL CENTRO DE MARICULTURA LOS CÓBANOS

# A.	DISPOSICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES

- Ley aplicable, significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en El Salvador.

- Contrato, significa el presente instrumento celebrado entre el Contratante y LA CONTRATISTA.

- Fecha de entrada en vigor, significa la fecha en que el presente contrato entre en vigor y efecto.

- Gobierno, significa el Gobierno de El Salvador.

- Moneda Nacional, significa cualquier moneda de curso legal en El Salvador.

- Parte, significa el Contratante o LA CONTRATISTA.

- CENDEPESCA, significa Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura

- Fecha de inicio, significa la fecha de inicio de los servicios de La CONTRATISTA.

- Tercero, significa cualquier persona o firma que no sea los suscriptores de este documento en las calidades en que actuamos.

- Certificado de Responsabilidad por Defectos, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

- Contratante, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura.

- Contratista o Constructor, es la sociedad ECOINSA, S.A. DE C.V., cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

- Contrato, es el instrumento celebrado entre el Contratante y LA CONTRATISTA, para ejecutar, completar y mantener las Obras. Consiste en los documentos enumerados en la Cláusula 3 de este instrumento.

- Los Datos del Contrato, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.

- Días, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.

- Defecto, cualquier parte de las Obras que no ha sido construida conforme a este Contrato.

- Equipos: maquinarias y/o vehículos de La CONTRATISTA que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de rehabilitarlas.

- Fecha de Iniciación, fecha que se asigne en la Orden de Inicio emitida por escrito, por el Contratante para LA CONTRATISTA.

- Fecha de Terminación, es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor.

- Supervisor, el cual designará el Ministerio de Agricultura y Ganadería/CENDEPESCA, encargado de realizar la supervisión, control y seguimiento de las obras; quienes tendrán la responsabilidad de supervisar la ejecución de las obras, certificar los pagos que se adeuden a la contratista, emitir y valorar las Órdenes de Cambio del Contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los Eventos Compensables.

- MAG, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del Contrato actuando como Contratante.

- Materiales, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados a la contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.

- Obras, aquellas que LA CONTRATISTA debe rehabilitar, reparar, montar y entregar al Contratante en virtud del presente Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas.

- Obras Provisionales y Rótulos, son obras que LA CONTRATISTA debe diseñar, rehabilitar, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras.

- La Oferta de La CONTRATISTA: Documentos completados y entregados por LA CONTRATISTA al Contratante.

- Orden de Inicio, documento emitido por escrito por el Contratante a la contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las Obras.

- Período de Corrección por Defectos, es el período dentro del cual LA CONTRATISTA deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el Supervisor. La duración del período la establece el Supervisor.

- Período de Responsabilidad de Defectos, período durante el cual LA CONTRATISTA tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por el Supervisor; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE (12) MESES.

- Personal, los empleados contratados por LA CONTRATISTA para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento.

- Plazo Propuesto de Terminación de las Obras, el tiempo que fija para que LA CONTRATISTA termine las Obras y que se especifica en este Contrato. Únicamente el Supervisor puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

- Precio del Contrato, es el precio establecido en la Carta de Aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

- Precio Inicial del Contrato, es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.

- Resolución de Adjudicación, es la Resolución que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el Ofertante ganador.

- Resolución Modificativa, documento por medio del cual se podrá modificar el Contrato.

- Variación, es toda instrucción impartida por el Supervisor que modifica las Obras.

- Zona de Obras. El lugar donde se ejecutará la obra es en las Instalaciones del Centro de Maricultura Los Cóbanos de CENDEPESCA dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en jurisdicción del Municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.

3.	INTERPRETACIÓN Y ACLARACIONES

3.1	Para la interpretación de las Cláusulas del presente contrato los términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los nombres de las Cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en este contrato tienen su significado usual a menos que se las defina específicamente. El Supervisor proporcionará aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.

3.2	Los documentos que forman parte integrante del presente contrato son:

a) 	Documento base de la licitación pública;

b) 	Lista de Cantidades;

c) 	Notas Aclaratorias, Adendas o Enmiendas, si las hubiere;

d) 	Oferta Técnica-Económica de LA CONTRATISTA presentada en fecha doce de 	septiembre de dos mil dieciocho;

e) 	Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, de Construcción;

f) 	Planos o Esquemas;

g) 	El Plan de Propuesta de las Obras;

h) 	Orden de Inicio;

i) 	Programa de Actividades y Cronograma de ejecución de la Obra;

j) 	Bitácora; la cual será proporcionada por LA CONTRATISTA tal y como se establece en

las especificaciones técnicas, en caso de no ser presentada en el plazo establecido o

no cumplir con lo solicitado, se le aplicará la penalización de CIEN DÓLARES DE LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$100.00), por cada día, hasta la fecha que la de por aceptada el Supervisor. Art. 23 literal j) RELACAP;

k) 	Resoluciones Modificativas;

l) 	Estimaciones de Obra;

m) 	Acta de Recepción Provisional;

n) 	Acta de Recepción Final; y

o) 	Garantías y Seguros.

4.	IDIOMA Y LEY APLICABLE

  - El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato es el CASTELLANO.

  - La Ley por la que se regirá el presente Contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento y demás legislación aplicable vigente de la República de El Salvador.

5.	DECISIONES DEL SUPERVISOR

5.1      	Será responsabilidad del Supervisor tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a LA CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

6.	COMUNICACIONES

  - Las comunicaciones cruzadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Se entregará a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o se enviará por correo certificado, telegrama o facsímile a dicha parte. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:	Ministerio de Agricultura y Ganadería/CENDEPESCA

Final Primera Avenida Norte, Trece Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla

PBX: 2534-9876

Atención:	Gustavo Antonio Portillo Portillo

Director General CENDEPESCA

Contratista:	ECOINSA, S.A. DE C.V.

Atención:	Manuel de Jesús Mejía Morán

, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Supervisor

División de Infraestructura/SEDE MAG

Atención	Mario Antonio Barrera Alemán

7.	SUBCONTRATISTAS

7.1	LA CONTRATISTA solamente podrá emplear Subcontratistas con la aprobación por escrito del Supervisor, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, sin exceder el treinta por ciento (30%) de participación. La subcontratación no alterará las obligaciones de LA CONTRATISTA.

8.	PERSONAL

8.1	LA CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el Programa requerido de conformidad con la Cláusula 22 de este contrato y de acuerdo con el personal clave presentado en su oferta.

8.2	El personal deberá ser aprobado por escrito por el Supervisor. El Supervisor aprobará el reemplazo de personal sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal a reemplazar. En el caso que LA CONTRATISTA no presente personal con la capacidad y experiencia igual al ofertado o este no sea aprobado por el Supervisor del Proyecto, se le descontará de la cantidad que se le adeude CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$100.00) por cada día, hasta la fecha que El Supervisor apruebe el reemplazo de dicho personal. Art. 23 literal j) RELACAP.

8.3	Si el Supervisor solicita a LA CONTRATISTA, la remoción de un miembro del personal, indicando las causas que motivan dicha solicitud, LA CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la Zona de las Obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

9.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE

9.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los riesgos de excepción, que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín.

10.	RIESGOS DE LA CONTRATISTA

10.1	Correrán por cuenta de LA CONTRATISTA todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan riesgos de excepción.

11.	APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR

11.1	LA CONTRATISTA deberá proporcionar al Supervisor las Especificaciones que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones.

11.2	LA CONTRATISTA será responsable por el diseño de las obras provisionales.

11.3	La aprobación del Supervisor no liberará a la contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

11.4	LA CONTRATISTA deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

12. 	SEGUROS

12.1	LA CONTRATISTA deberá contratar seguros a su nombre para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas:

a)       Daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones de La CONTRATISTA. Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00)

b)     	Muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones de La CONTRATISTA: Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00).

i)    A cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras.

ii)  A terceros que no se encuentren en la Zona de Obras, y que sean afectados por

actividades relacionadas con este contrato.

c)    Pérdida o Daños sufridos por las obras, Planta y los materiales durante la construcción,       equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato.

d)        Pérdida o Daños de Equipos: Diez por ciento (10%) del monto del contrato.

12.2	LA CONTRATISTA deberá proporcionar al Supervisor para su aprobación, dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, las pólizas, y los certificados de seguros, quien los remitirá al Administrador de Contrato, y éste a la OACI. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si LA CONTRATISTA incumple con la entrega de los Seguros en el periodo establecido no se dará trámite alguno de pago.

12.3	Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Supervisor.

12.4	Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro o estar inscritos en el ISSS y AFP’S.

12.5	LA CONTRATISTA estará obligada a contratar y mantener en vigencia, las pólizas de seguros a favor del contratante contra toda partida o daños a las obras, motivados por cualquier causa, incluidos casos fortuitos y de fuerza mayor, durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas.

13.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR LA CONTRATISTA

# 13.1	LA CONTRATISTA deberá ejecutar las obras en el plazo previsto en este instrumento.

14. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA

14.1	LA CONTRATISTA deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el Plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

15.	CONDICIONES DE SEGURIDAD

15.1	LA CONTRATISTA será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de las Obras.

16.	DESCUBRIMIENTOS

16.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la Zona de las Obras será propiedad de EL CONTRATANTE. LA CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder.

17.	POSESIÓN DE LA ZONA DE OBRAS

17.1	EL CONTRATANTE  entregará a LA CONTRATISTA la posesión de todas las partes de la zona de las obras, por escrito, posterior a la firma del contrato y en un máximo de dos días calendario siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio. Entendiéndose como tal, a la entrega física de las zonas o áreas que comprendan el proyecto a ejecutar. Hecha la entrega del lugar de las Obras se abrirá la “Bitácora de la Obra”, LA CONTRATISTA dará comienzo a más tardar, los trabajos dentro de los ocho (8) días siguientes al señalado en la Orden de Inicio.

LA CONTRATISTA no podrá comenzar ningún trabajo antes de la fecha estipulada en la orden de inicio sin aprobación previa escrita del Supervisor.

18.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

18.1	LA CONTRATISTA deberá permitir al personal del Supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de las Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

19.	INSTRUCCIONES

19.1	En la ejecución del presente contrato LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

20.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

20.1    	Para cualquier conflicto que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, se resolverá en primer lugar por arreglo directo entre las partes, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; intentado y agotado el arreglo directo entre las partes y si el litigio o controversia persistiere, se acudirá a los tribunales comunes.

21.	INSPECCIONES Y AUDITORIAS

  - LA CONTRATISTA permitirá a EL CONTRATANTE inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación a través de las auditorias autorizada por EL CONTRATANTE si éste así lo requiere

# B.	CONTROL DE PLAZOS

22.	PROGRAMAS

  - LA CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor para su aprobación y dentro de los OCHO (8) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha indicada en la Orden de Inicio, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.

  - El programa deberá actualizarse cada TREINTA (30) DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

  - La aprobación del programa por el Supervisor no modifica de manera alguna las obligaciones de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA podrá modificar el Programa y presentárselo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ORDENES DE CAMBIO si las hubiere.

  - LA CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan de treinta (30) días calendario.

Si LA CONTRATISTA no presenta el Programa ó sus actualizaciones dentro de los plazos establecidos, se le descontará de la cantidad que se le adeude CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$100.00), por cada día, hasta la fecha de su presentación y aprobación por El Supervisor. Art. 23 literal j) RELACAP.

23.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de Inicio El plazo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado previa opinión favorable del supervisor de la obra y del Administrador de Contrato, de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

24.       PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo del contrato será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de Inicio, el cual incluye EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato. El personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte de La CONTRATISTA, será el GERENTE DE OBRA a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al del contrato, previa actualización de las Especificaciones Técnicas, de la opinión favorable del solicitante de la obra, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

25.	PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO

25.1	Se podrá prorrogar el plazo del presente contrato de conformidad con la LACAP, su Reglamento; el Supervisor determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que LA CONTRATISTA solicita una decisión sobre los efectos de una Orden de Cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si LA CONTRATISTA no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato.

26.	REUNIONES DE TRABAJO

26.1 	Tanto el Supervisor como LA CONTRATISTA podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

26.2 	El Supervisor deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y a EL CONTRATANTE, en la siguiente reunión; el Supervisor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

27.	ADVERTENCIA ANTICIPADA

  - LA CONTRATISTA deberá advertir al Supervisor lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.

  - LA CONTRATISTA colaborará con el Supervisor en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor.

C.	CONTROL DE CALIDAD

28.       IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

28.1	El Supervisor deberá supervisar el trabajo de LA CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de LA CONTRATISTA.

29.	PRUEBAS

29.1	El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación del Supervisor tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de LA CONTRATISTA.

30.	CORRECCIÓN DE DEFECTOS

  - El Supervisor notificará a LA CONTRATISTA todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE MESES (12). El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

  - Cada vez que se notifique un defecto, LA CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor.

31.        DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

31.1	Si LA CONTRATISTA no ha corregido el Defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito del Supervisor, éste contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de LA CONTRATISTA, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la respectiva notificación.

##### D. 	CONTROL DE COSTOS

32.	LISTA DE CANTIDADES

32.1	La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar LA CONTRATISTA.

32.2	La Lista de Cantidades se usará para calcular el Precio del Contrato. A LA CONTRATISTA se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades, de conformidad a los precios indicados en la cláusula 53 de este contrato.

33.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ORDENES DE CAMBIO)

  - EL CONTRATANTE podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

  - Todas las Órdenes de Cambio deberán incorporarse en los documentos contractuales y las obras que surgieren producto de las mismas.

  - Si el Supervisor lo solicitare, LA CONTRATISTA deberá proporcionarle un detalle de la composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la Lista de Cantidades.

34.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES

34.1	Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente LA CONTRATISTA.

  - Cuando el Supervisor la solicite, LA CONTRATISTA deberá presentarle una cotización para la ejecución de una variación. LA CONTRATISTA deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor lo hubiera determinado. El Supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. El Supervisor deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la Obra.

  - Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la Lista de Cantidades se usará para calcular el valor de la Orden de Cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no se ajustaran a los rubros de la Lista de Cantidades, LA CONTRATISTA deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco (5) días calendario.

  - LA CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

  - Si el Supervisor no considerase la cotización de LA CONTRATISTA razonable, el Supervisor podrá ordenar la Variación, modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos de LA CONTRATISTA.

  - Si el Supervisor decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y se ordenará la ejecución de los trabajos, previa autorización de EL CONTRATANTE.

  - LA CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

  - Si durante la ejecución del Proyecto se estima que será necesario realizar una orden de cambio, el Administrador de Contrato junto al Supervisor y LA CONTRATISTA, deberá tramitarla ante la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con diez (10) días hábiles de anticipación, caso contrario no será procedente dicha solicitud, justificando los motivos de caso fortuito o fuerza mayor que han motivado dicha orden de cambio

35.	ESTIMACIONES DE OBRA

  - LA CONTRATISTA presentará al Supervisor para el trámite de los pagos correspondientes a las estimaciones del valor de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Supervisor, el Administrador de Contrato y autorizadas para su pago por el Director de CENDEPESCA.

  - De cada estimación de Obra EL CONTRATANTE retendrá a LA CONTRATISTA: a) Un cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación mensual como fondo de garantía de buena ejecución de la obra. El monto total de estas retenciones se devolverá, sin intereses, a LA CONTRATISTA, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción de EL CONTRATANTE previa Liquidación Final del Contrato y presentación de la Fianza de Buena Obra, Calidad de los Materiales y Mano de Obra, por el valor del  DIEZ por ciento (10%) del monto final del contrato y con una vigencia de DOCE (12) MESES, contados a partir de la Recepción Definitiva de la Obra; la cual se devolverá a la contratista una vez  que el Supervisor haya certificado, que se han corregido todos los Defectos que el Supervisor hubiera notificado a la contratista antes del término de dicho período; y b) Un treinta por ciento (30%) del valor total de la estimación mensual para amortizar el anticipo dado.

36.	PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

  - El precio del presente contrato es de CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA DÓLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$124,760.87), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

  - Los pagos serán realizados mediante el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público por medio de una transferencia, la cual será realizada por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, dicha transferencia será aplicada en la Cuenta Corriente , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que para tal efecto designó LA CONTRATISTA.

  - Todos los pagos y deducciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América (US$).

  - Los pagos se efectuarán de la siguiente forma. a) Pagos parciales de acuerdo a las estimaciones de obra presentadas por LA CONTRATISTA, deduciendo el porcentaje otorgado como anticipo, más el cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación presentada a cobro, como fondo de garantía de buena ejecución de obra, esté último se devolverá sin intereses, a la contratista, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción por el contratante, previa liquidación final del contrato y presentación de la garantía de Buena Obra. La Estimación deberá estar aprobada por el Supervisor, con el visto bueno del Administrador de Contrato, y la notificación por escrito de autorización del pago por parte del Director de CENDEPESCA y la presentación de la factura de consumidor final correspondiente de conformidad con la cláusula 36.7; y b) Un pago final contra la presentación de la liquidación del proyecto la cual deberá estar aprobada por el Supervisor, con el visto bueno del  Administrador de Contrato, y la notificación por escrito de autorización por el Director de CENDEPESCA, y copia del acta de recepción definitiva de las obras; este se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP y su Reglamento, y por ser el MAG agente de retención, en cada uno de los pagos se retendrá el uno (1%) por ciento en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Presentación de Servicios (IVA).

  - El MAG pagará a LA CONTRATISTA, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula 54. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN).

  - El costo total del Contrato se financiará, con recursos provenientes del Fondo de Actividades Especiales/CENDEPESCA

  - Por cada solicitud presentada a cobro de los pagos objeto de este contrato, LA CONTRATISTA presentara la Factura de Consumidor Final correspondiente, emitida a nombre de la Pagaduría Auxiliar Fondo de Actividades Especiales CENDEPESCA.

37.	ANTICIPO

  - El CONTRATANTE entregará a LA CONTRATISTA, un Anticipo de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON VEINTISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$37,428.26) equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del precio del contrato, dicho anticipo se ajustará a lo enunciado en el Art. 40 del RELACAP, y será entregado en un  plazo no mayor de sesenta días calendario después de presentada y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo (Anexo No.7) por parte del Contratante, la cual deberá ser emitida por un Banco, sociedades afianzadoras o aseguradoras debidamente autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por el mismo monto y moneda del anticipo.

El Anticipo será amortizado deduciendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de cada pago en concepto de las estimaciones y liquidado con la deducción correspondiente a la diferencia del pago de la última estimación.

.

Para efectos de otorgar el anticipo, LA CONTRATISTA deberá presentar un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando las fechas y destino del monto a otorgarse, el anticipo será de precio fijo, de tal manera que, si hubiere un ajuste de precios, el anticipo siempre se mantendrá fijo.

LA CONTRATISTA deberá contar con una cuenta bancaria exclusiva para los gastos financiados con el contrato a suscribirse.

38.	GARANTÍAS

  - LA CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE:

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un monto de DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$12,476.09) equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual deberá ser emitida por un Banco o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La garantía deberá ser incondicional “contra primera solicitud”. El plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio de las Obras y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de diez (10) días hábiles, contabilizados a partir de la fecha en que LA CONTRATISTA reciba la orden de inicio de las Obras, por parte del Administrador de Contrato.

- GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. LA CONTRATISTA deberá presentar a satisfacción de EL CONTRATANTE una Garantía emitida por un Banco o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON VEINTISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$37,428.26), equivalente al cien por ciento (100 %) del valor del Anticipo otorgado de conformidad a la Cláusula 37 del presente contrato; el plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS DIEZ DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio de las Obras y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de diez (10) días hábiles, contabilizados a partir de la fecha en que LA CONTRATISTA reciba la orden de inicio de las Obras, por parte del Administrador de Contrato.

- GARANTÍA DE BUENA OBRA. Para garantizar la buena construcción de las obras, calidad de los materiales y mano de obra y para cubrir cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la mala construcción, LA CONTRATISTA presentará a EL CONTRATANTE en un período de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES  contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, una Garantía emitida por un Banco o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del precio final del contrato, el plazo de vigencia de esta garantía será de y con una vigencia de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra; esta garantía será devuelta a LA CONTRATISTA una vez que el Supervisor haya certificado, que se han corregido todos los Defectos que él hubiera notificado a LA CONTRATISTA antes del término de dicho período, y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de diez (10) días hábiles, después de recibida las obras según acta de recepción final.

  - Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías.

39.	COSTO DE REPARACIONES

  - LA CONTRATISTA será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

40.	AJUSTE DE PRECIOS

  - No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a LA CONTRATISTA el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al Programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al Programa, siempre y cuando estos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo 109 de la LACAP y su Reglamento. Las alteraciones de salario acordadas entre LA CONTRATISTA y sus empleados no serán reconocidas como causal de reajuste.

41.	MULTA POR MORA

  - Cuando LA CONTRATISTA incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la LACAP.

  - En caso de Vicios Ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la LACAP.

## E.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

42.	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

42.1	LA CONTRATISTA requerirá al Supervisor que emita un Certificado de Terminación de las obras y éste lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

43.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE

43.1	La recepción de las obras será efectuada por los funcionarios que el CONTRATANTE designe, de conformidad con lo establecido en el artículo 114; la recepción se realizará de conformidad al procedimiento indicado en los artículos 114, 115 y 116 de la LACAP y su Reglamento.

44.	PLANOS FINALES.

44.1  	LA CONTRATISTA proporcionará los planos finales actualizados en un plazo de QUINCE	(15) DÍAS CALENDARIO posterior a la recepción final de las obras. Entregará un (1) 	juego 	de planos originales y dos (2) copias debidamente firmadas y selladas; además se deberá 	proporcionar respaldo electrónico en medio magnético (CD en formato CAD), los cuales 	formarán parte de la Memoria Descriptiva y demás documentos requeridos para la 	recepción de obra, en estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con 	todos 	los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

44.2   Si LA CONTRATISTA no proporcionare los planos según lo indicado en la sub cláusula anterior, o si no fueran satisfactorios para el Supervisor de Obra, éste descontará del pago final la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE   LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000.00) por la no presentación de los planos en referencia.

  - El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

45.	LIQUIDACIÓN FINAL

45.1	LA CONTRATISTA deberá proporcionar al Supervisor, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que LA CONTRATISTA considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  El Supervisor deberá certificar cualquier pago final que se adeude a la contratista dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Supervisor deberá emitir dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que LA CONTRATISTA volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidirá el monto que deberá pagarse a la contratista, y emitirá el certificado de pago.

46.	CADUCIDAD

46.1 	EL CONTRATANTE o LA CONTRATISTA podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

  - Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes,

a)	Si LA CONTRATISTA suspende los trabajos sin la autorización del Supervisor en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión;

b)	Si LA CONTRATISTA es declarado en quiebra;

c)	Si LA CONTRATISTA no mantiene una garantía exigida; y

d)	cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el Artículo 85 de la LACAP.

46.3	Si el contrato fuere caducado, LA CONTRATISTA deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer de las medidas de seguridad necesarias en la Zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

47.	PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD

47.1   Si se caduca el contrato por incumplimiento de LA CONTRATISTA, el Supervisor deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por LA CONTRATISTA, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de EL CONTRATANTE, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último.

48.	BIENES MATERIALES

48.1	Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán de propiedad de EL CONTRATANTE si el contrato se caduca por incumplimiento de LA CONTRATISTA.

# CONDICIONES ESPECIALES

49.	MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA

  - Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por LA CONTRATISTA, éste notificará al Supervisor con tres (3) días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida.

  - Las obras deberán medirse de acuerdo a las especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.

50.	VALOR FINAL DE LAS OBRAS

  - El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

  - Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de LA CONTRATISTA incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

  - Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

51.	DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

51.1	Todos los, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por LA CONTRATISTA en el desempeño de los servicios pasarán a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quién LA CONTRATISTA los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del Plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

52.	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

52.1 	Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.

53.	PROVISIÓN DE PAGOS

53.1	Para cubrir el cien por ciento (100.0%) del valor de este Contrato, se dispone de los recursos provenientes del Fondo de Actividades Especiales CENDEPESCA. Así mismo EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden a LA CONTRATISTA, ningún derecho, para reclamarle a EL CONTRATANTE prestaciones laborales de ningún tipo.

54.	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN.

  - El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones que EL CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA, por la ejecución de las obras, será calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas las siguientes:

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Bodega, vigilancia y servicios básicos temporales. | SG | 1.00 | $612.06 | $612.06 |
| 2.0 | DESMONTAJE Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 2.1 | Desmontaje de cubierta de techo (lamina duralita), incluye estructura de techo, desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario. | m2 | 81.42 | $3.37 | $274.39 |
| 2.2 | Desmontaje de pared de tabla roca, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario. | m2 | 46.20 | $3.25 | $150.15 |
| 2.3 | Desmontaje de puerta en pared de tabla roca, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario. | c/u | 1.00 | $9.72 | $9.72 |
| 2.4 | Desmontaje de malla ciclón en ventana, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario. | m2 | 11.00 | $3.48 | $38.28 |
| 2.5 | Demolición de paredes de block de concreto, incluye desalojo. | m2 | 42.00 | $4.49 | $188.58 |
| 2.6 | Demolición de paredes de ladrillo de barro, incluye desalojo. | m2 | 21.26 | $3.37 | $71.65 |
| 2.7 | Demolición de piso de concreto tipo acera en anexo, incluye desalojo. | m2 | 70.82 | $3.35 | $237.25 |
| 3.0 | TERRACERíA |  |  |  |  |
| 3.1 | Trazo y nivelación | sg | 1.00 | $350.65 | $350.65 |
| 3.2 | Limpieza y descapote, incluye desalojo, espesor 30 cm | m3 | 106.00 | $17.95 | $1,902.70 |
| 3.3 | Excavación para fundaciones | m3 | 42.20 | $12.34 | $520.75 |
| 3.4 | Relleno compactado con material selecto para zapata, soleras de fundación y tensores. | m3 | 53.41 | $21.78 | $1,163.27 |
| 3.5 | Relleno compactado con material selecto para restitución de suelo. | m3 | 102.90 | $21.15 | $2,176.34 |
| 3.6 | Relleno compactado con Suelo Cemento para fundaciones | m3 | 8.20 | $36.55 | $299.71 |
| 4.0 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 4.1 | Concreto armado para zapata 0.70x0.70x0.20 m, ref. #4 @ 0.10 m, A.S concreto f´c=210 kg/cm2 | m3 | 1.10 | $374.42 | $411.86 |
| 4.2 | Concreto armado para Solera de fundación 0.30x0.20 m, ref. 6#3 est. #3@ 0.15 m, concreto f´c=210 kg/cm3 | m3 | 6.75 | $441.81 | $2,982.22 |
| 4.3 | Concreto armado para columna 0.30x0.30 m, ref. 6#4 est. #3@ 0.10 m, concreto f´c=210 kg/cm3 | m3 | 3.20 | $410.05 | $1,312.16 |
| 4.4 | Concreto armado para viga V-1 de 0.30x0.30m, ref. 6#4 est. #3@ 0.15 m, concreto f´c=210 kg/cm3, incluye unión de pedestal | m3 | 0.26 | $403.81 | $104.99 |
| 4.5 | Concreto armado para incremento de altura en estanque de concreto h= 0.50; refuerzo vertical y horizontal #3 y #4 intercalado @ 0.15m, f´c=210kg/cm2, incluye: anclaje epóxico, adictivo de unión de concreto, ver detalle en plano. | m3 | 2.30 | $292.49 | $672.73 |
| 4.6 | Concreto para rampa en acceso norte, f´c= 210 kg/cm2, incluye preparación de base y acero por temperatura. | m3 | 0.15 | $362.39 | $54.36 |
| 5.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 5.1 | Construcción de pared de bloque de concreto de 15x20x40 cm, Ref. # 4@60 cm, Max., Refuerzo horizontal #2 @ 60cm. Alternada con grapas Incluye; Sisado exterior, llenado de bastones, soleras intermedias, y solera de corona de bloque. | m2 | 194.00 | $32.71 | $6,345.74 |
| 5.2 | Pared de fibrocemento, doble forro, para intermedie, grosor de pared de 15 mm, montada en estructura de polín C" galvanizada de 5" (según detalle), incluye: acabado final de la pared y aplicación de pintura en ambas caras (dos manos). | m2 | 242.80 | $18.14 | $4,404.39 |
| 5.3 | Hechura de cuadrados, en puertas, repello y afinado. | ml | 22.34 | $3.82 | $85.34 |
| 5.4 | Repello y pulido en paredes de pilas | m2 | 38.40 | $4.56 | $175.10 |
| 5.5 | Repello y afinado en paredes de columnas. | ml | 203.00 | $4.82 | $978.46 |
| 5.6 | Hechura de curva sanitarias en unión de paredes con mortero arena, cemento 1:3, con radio de curvas 2". | ml | 48.00 | $4.15 | $199.20 |
| 6.0 | PISOS |  |  |  |  |
| 6.1 | Construcción de piso empedrado fraguado terminada, incluye preparación de base conformación y base en zona de estanques. | m2 | 377.34 | $22.37 | $8,441.10 |
| 7.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro e instalación de polín espacial, 3#4, Cel. #2 a 60° b=0.15m. H= 0.18. Incluye 2 manos de pintura anticorrosiva. | ml | 473.00 | $10.14 | $4,796.22 |
| 7.2 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de fibrocemento, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | m2 | 443.68 | $9.34 | $4,143.97 |
| 7.3 | Suministro e instalación de cubierta de techo con lámina traslucida de policarbonato blanca perfil 7, incluye accesorios. | m2 | 16.00 | $18.43 | $294.88 |
| 7.4 | Suministro e instalación de viga macomber de 0.20 m de alto con cuatro ángulos de 1 1/2"x 1 1/2"x 1/8" y celosía de ángulo de 1"x1"x1/8" a 60°, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva de diferente color. | ml | 93.25 | $42.89 | $3,999.49 |
| 7.5 | Suministro e instalación de Placa de 30x30 cm, e= 3/16", en la parte superior de la columna, pernos de 3/8" log., 35 cm, incluye rosca, tuerca y arandelas de presión. | c/u | 11.00 | $42.68 | $469.48 |
| 8.0 | PUERTAS |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta corrediza, doble forro de lámina galvanizada GHT, C16 y marco de tubo cuadrado galvanizado 1 1/2" x 1 1/2", GHT 16, soldadura E6013, aplicación de esmalte en soldadura, incluye chapa de pin de buena calidad, viga metálica y rodos según detalle. | c/u | 1.00 | $486.64 | $486.64 |
| 8.2 | Mantenimiento, reparación de puerta existente en sala de camarón, incluye cambio de chapa, dos manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte. | c/u | 4.00 | $77.93 | $311.72 |
| 9.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES NEUMÁTICAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de 4"Ø, para suministro de aire de 250 psi, incluye válvula de control en la salida del blowers y TE, reductora de 4" a 2" para cada bajada. | ml | 58.00 | $23.25 | $1,348.50 |
| 9.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 2"Ø, incluye válvula de control y TE reductora de 2" a 1" en estanque. | ml | 8.50 | $10.50 | $89.25 |
| 9.3 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1"Ø, incluye accesorios. | ml | 13.50 | $6.61 | $89.24 |
| 9.4 | Suministro e instalación de tubería de 1/4"Ø, incluye válvulas en cada bajada ver detalle en planos. | ml | 70.00 | $4.33 | $303.10 |
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 9.5 | Construcción de Caja para Aguas para drenaje 1.00x1.00 m, h= 1.13m, de block de 15x20x40 cm, Repellada y afinada, losa de fondo de concreto f´c=180 kg/cm2, e= 10 cm, ref. #3@0.12 m ambos sentidos, incluye excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @0.20m ambos sentidos. | c/u | 1.00 | $419.45 | $419.45 |
| 9.6 | Construcción de Caja para Aguas para drenaje 1.00x1.00 m, h= 1.30 m, de block de 15x20x40 cm, Repellada y afinada, losa de fondo de concreto f´c=180 kg/cm2, e= 10 cm, ref. #3@0.12 m ambos sentidos, incluye excavación, solera de coronamiento y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @0.20m ambos sentidos, según detalle | c/u | 1.00 | $458.66 | $458.66 |
| 9.7 | Construcción de Caja para Aguas para drenaje 0.80x2.20 m, h= variable, de block de 15x20x40 cm, Repellada y afinada, losa de fondo de concreto f´c=180 kg/cm2, e= 10 cm, ref. #3@0.12 m ambos sentidos, incluye excavación, solera de coronamiento y tapadera tabloncillo de conacaste, según detalle en planos. | c/u | 4.00 | $510.91 | $2,043.64 |
| 9.8 | Construcción de pileta en el piso para pediluvio incluye excavación y nivelación de base, acero por temperatura, pulido con cemento gris, de 2.40 x1.40x0.12 m, con tapón de pila de 3"Ø ver detalle en plano. | c/u | 1.00 | $204.01 | $204.01 |
| 9.9 | Construcción de pileta en el piso para pediluvio incluye excavación y nivelación de base, acero por temperatura, pulido con cemento gris, de 2.00x1.40x0.12m, con tapón de pila de 3"Ø ver detalle en plano. | c/u | 3.00 | $197.96 | $593.88 |
| 9.10 | Construcción de pileta en el piso para pediluvio incluye excavación y nivelación de base, acero por temperatura, pulido con cemento gris, de 3.40x1.40x0.12m, con tapón de pila de 3"Ø ver detalle en plano. | c/u | 2.00 | $266.73 | $533.46 |
| 9.11 | Construcción de pileta en el piso para pediluvio incluye excavación y nivelación de base, acero por temperatura, pulido con cemento gris, de 2.00x1.00x0.12m, con tapón de pila de 3"Ø ver detalle en plano. | c/u | 2.00 | $186.15 | $372.30 |
| 9.12 | Tubería de 8"Ø, PVC para drenaje 100 psi, incluye excavación y compactación todos los accesorios. | ml | 29.00 | $15.55 | $450.95 |
| 9.13 | Tubería de 6"Ø, PVC para drenaje 100 psi, incluye excavación y compactación todos los accesorios. | ml | 9.20 | $11.40 | $104.88 |
| 9.14 | Tubería de 4"Ø, PVC para drenaje 100 psi, incluye excavación y compactación todos los accesorios. | ml | 64.20 | $8.35 | $536.07 |
| 9.15 | Tubería de 2"Ø, PVC para drenaje 100 psi, incluye excavación y compactación todos los accesorios. | ml | 7.80 | $7.01 | $54.68 |
| 9.16 | Construcción de canaleta de 0.30 de ancho x 0.30m de alto, de Ladrillo de barro tipo calavera puesta de lazo, repellado y afinado, Incluye excavación y tapadera de tabloncillo de conacaste. | ml | 15.35 | $32.62 | $500.72 |
|  | TUBERIA DE ABASTO AGUA MARINA |  |  |  |  |
| 9.17 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 3"Ø de 250 psi, para abasto de agua a tanques desde la red existente, incluye accesorios (codos, curvas etc.) | ml | 37.50 | $13.78 | $516.75 |
| 9.18 | Suministro e instalación de tubería de PVC de2"Ø pulgadas de 250 psi, incluye todos los accesorios para su buen funcionamiento. | ml | 7.00 | $6.96 | $48.72 |
| 9.19 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1"Ø pulgadas de 350 psi, incluye todos los accesorios para su buen funcionamiento. | ml | 4.00 | $4.30 | $17.20 |
|  | TUBERIA DE ABASTO AGUA DULCE |  |  |  |  |
| 9.20 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 3"Ø de 250 psi, para abasto de agua dulce a tanques desde la red existente, incluye válvula de control y todos los accesorios, tee en cada tanque.) | ml | 37.50 | $13.78 | $516.75 |
| 9.21 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 2"Ø de 250 psi, incluye válvula de control y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento, en cada tanque. | ml | 7.50 | $6.96 | $52.20 |
| 9.22 | Suministro e instalación de válvula de paso PVC de 1 1/2", instalada en pared, según detalle, incluye codo, niple y todos los accesorios para el buen funcionamiento. | c/u | 2.00 | $14.91 | $29.82 |
| 10.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 10.1 | Suministro e instalación de caja térmica trifásica de 36 espacios, main de 100 amp, con acometida con cable #4 THHN con 4 cables, ducto de 1 1/2" PVC, incluye 7 térmicos de 3 polos, 20 amp, 1 térmico de 3 polos 30 mp, 2 barras de polarización de 5/8" x 6´ y todos los accesorios. | c/u | 1.00 | $542.65 | $542.65 |
| 10.2 | Suministro e instalación de halógeno tipo Led de 40 w, 110 v, incluye: ducteria PVC, interruptor y conductor. | c/u | 7.00 | $203.62 | $1,425.34 |
| 10.3 | Suministro e instalación de caja Nema trifásica tipo 3R IP 68, incluye protección de 20 amp. | c/u | 1.00 | $133.62 | $133.62 |
| 10.4 | Suministro e instalación de arrancador de paro y marcha, trifasico para blower. | c/u | 1.00 | $812.90 | $812.90 |
| 10.5 | Suministro e instalación de caja de registro plexo 22x17x14 centímetros. | c/u | 1.00 | $78.62 | $78.62 |
| 10.6 | Suministro e instalación de cableado con THHN #12, incluye ducto PVC de 1"Ø (extensión para instalación de blower). | ml | 140.00 | $5.31 | $743.40 |
| 10.7 | Suministro e instalación de caja de registro 4x4" con tapadera plástica PVC. | c/u | 4.00 | $22.50 | $90.00 |
| 10.8 | Suministro e instalación de caja rectangular con tres interruptores. | sg | 1.00 | $36.63 | $36.63 |
| 10.9 | Suministro e instalación de térmico de 20 amperios de un polo. | c/u | 1.00 | $11.25 | $11.25 |
| 10.10 | Instalación de térmico de blowers de (bomba) de 5.0 hp., incluye todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | c/u | 1.00 | $63.71 | $63.71 |
| 10.11 | Desmontaje y montaje de dos blowers de 5 hp, en el lugar indicado en planos base de concreto y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | sg | 1.00 | $305.69 | $305.69 |
| 10.12 | Instalación y montaje de blowers de 5 hp, existente en bodega, incluye todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | sg | 1.00 | $486.20 | $486.20 |
| 11.0 | PINTURA GENERAL |  |  |  |  |
| 11.1 | Suministro y aplicación de pintura epóxica grado alimenticio, en paredes de pilas, dos manos, color a escoger, incluye aplicación de base. | m2 | 242.20 | $12.66 | $3,066.25 |
| 11.2 | Suministro y aplicación de pintura de látex grado alimenticio, en paredes exteriores e interiores, dos manos, color a escoger, incluye limpieza de paredes y base. | m2 | 1,086.75 | $6.52 | $7,085.61 |
| 12.0 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| 12.1 | Construcción de acera perimetral, incluye excavación y nivelación de base. | m2 | 65.00 | $17.40 | $1,131.00 |
| 12.2 | Construcción de canaleta tipo badén empedrado concreteado, piedra cuarta 17.5 cm y concreto 2.50 cm de 210 kg/cm2, superficie pulida, ver detalle incluye preparación de la base. | ml | 68.00 | $25.85 | $1,757.80 |
| 12.3 | Suministro y colocación de adoquinado en acceso, tipo gramoquin, incluye suministro y colocación de grama, preparación de la superficie, nivelación base compactada de acuerdo con los desagües, suministro de tierra negra, incluye desalojo. | m2 | 360.00 | $33.52 | $12,067.20 |
| 12.4 | Construcción de bordillo de confinamiento para gramoquin, de piedra cuarta 20x40 cm, concreto de 180kg/cm2, superficie terminada ver detalle incluye preparación de la base. | ml | 90.00 | $19.30 | $1,737.00 |
| 13.0 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  |
| 13.1 | Suministro e instalación de rotulo de identificación y evaluación, en plástico acrílico de 0.30 x 0.15 m., color a escoger. | c/u | 15.00 | $29.29 | $439.35 |
| 14.0 | LIMPIEZA FINAL Y DESALOJO |  |  |  |  |
| 14.1 | Limpieza final y desalojo. | sg | 1.00 | $534.24 | $534.24 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | $90,498.24 |
| COSTO INDIRECTO (22% C.D) | $19,909.61 |
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO | $110,407.85 |
| IVA 13% | $14,353.02 |
| TOTAL | $124,760.87 |

55.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El Titular del MAG, mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura número cuatrocientos veintiuno de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, nombra como Administrador de Contrato, a Gustavo Antonio Portillo Portillo, con cargo de Director General de CENDEPESCA o a quien lo sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del Administrador: a) Ser el representante del Ministerio en el desarrollo y ejecución del contrato, emitir la Orden de Inicio correspondiente; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos a LA CONTRATISTA en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en el Art. 80 RELACAP; d) La elaboración del Acta de Recepción respectiva; e) Remitir a la OACI Copia del Acta de Recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción; f) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho (8) días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta Oficina proceda a su devolución; g) Remitir Copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejerció de sus funciones como Administrador de Contrato; h) Aprobar el plan de utilización del anticipo, i) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los Artículos 19 y 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP), y Arts. 23 literal “h” y 42 y 74 de su Reglamento, y en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

56. 	CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y BRINDA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de 	Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho, romano V, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección 	de Trabajo si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

57.	VIGENCIA DEL CONTRATO

57.1	Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.

EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

___________________________________________		   _________________________________________

# Walter Ulises Menjívar Díaz                                      	                            MANUEL DE JESÚS MEJÍA MORÁN

# Autorizado por acuerdo ejecutivo en                                                                             LA CONTRATISTA

# el ramo de Agricultura y Ganadería N° 605,

# de fecha 3 de septiembre de 2015

Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)